График выездных заседаний общественной комиссии

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подрядной организации | Адрес/территория | Начало работ | Окончание работ | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| СК Проспект | Алюминиевая 43 | 07.05.18 | 23.07.18 | 30 | 27 | 31 |  |  |  |  |
| СК Проспект | Пятилетки 8 | 04.06.18 | 23.07.18 |  | 27 | 31 |  |  |  |  |
| СК Проспект | Пятилетки 10 | 04.06.18 | 23.07.18 |  |  |  |  |  |
| СК Проспект | Проспект Победы 78б | 01.07.18 | 22.08.18 |  |  | 31 |  | 27 |  |  |
| СК Проспект | Кирова 11 | 01.08.18 | 19.09.18 |  |  |  | 30 |  27 |  |  |
| СК Проспект | Кирова 17 | 01.08.18 | 19.09.18 |  |  |  |  |  |
| СК Проспект | Кирова 19 | 01.08.18 | 19.09.18 |  |  |  |  |  |
| СК Проспект | Кирова 21а | 01.08.18 | 19.09.18 |  |  |  |  |  |
| Горвнешблагоустройство | Зои Космодемьянской 19 | 14.05.18 | 23.07.18 | 30 | 27 | 31 | 30 |  |  |  |
| Горвнешблагоустройство | Зои Космодемьянской 21 | 28.05.18 | 23.07.18 |  |  |  |
| ГорвнешблагоустройствоГорвнешблагоустройство | Зои Космодемьянской 27 | 11.06.18 | 23.07.18 |  |  |  |  |
| Горвнешблагоустройство | Челябинская 17 | 01.07.18 | 22.08.18 |  |  | 31 | 30 |  |  |  |
| Горвнешблагоустройство | Челябинская 21  | 16.07.18 | 22.08.18 |  |  |  |  |  |
| Горвнешблагоустройство | Челябинская 27 | 16.07.18 | 22.08.18 |  |  |  |  |  |
| Горвнешблагоустройство | Каменская 53 | 01.08.18 | 22.08.18 |  |  |  | 30 | 27 |  |  |
| Рубин | Каменская 20 | 01.08.18 | 01.09.18 |  |  |  | 30 | 27 |  |  |
|  | Сквер по ул. Тимирязева | 14.06.18 | 15.07.18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Городской Парк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |