Плана проведения общественного обсуждения перечня территорий для рейтингового голосования в 2019г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Опубликование перечня общественных территорий для проведения общественных обсуждений. | 29.12.2018 |
| 2 | Дата утверждения плана проведения общественного обсуждения перечня территорий для рейтингового голосования. Проведение заседания общественной комиссии. | 18.01.2019 |
| 3 | Дата опубликования плана проведения общественных обсуждений перечня территорий для рейтингового голосования. | 18.01.2019 |
| 4 | Организация сбора предложений и оборудования пунктов приема предложений по включению в перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству, отобранных для проведения рейтингового голосования | с 21.01.2019 до 31.01.2019 |
| 5 | Предпроектное исследование территорий. | До 28.01.2019 |
| 6 | Выемка и обработка в пунктах приема предложений граждан по общественным территориям для формирования списка общественных территорий, выносимых на рейтинговое голосование. | 10.02.2019 |
| 7 | Обработка предложений граждан. | 10.02.2019 |
| 8 | Публикация на официальном сайте администрации города Каменска-Уральского итогов сбора предложений. | 14.02.2019 |
| 9 | Общественные обсуждения территорий: | До 15.02.2019 |
| 10 | Встреча № 1. Общественное обсуждение территорий и составление открытого технического задания. | До 30.01.2019 |
|  | Проведение заседания общественной комиссии | 30.01.2019 |
| 11 | Вовлечение экспертов – проектировщиков, архитекторов, строителей (проведение круглого стола). | 31.01.2019 |
| 12 | Встреча № 2. Общественное обсуждение предварительной концепции. | 3.02.2019 |
| 13 | Организация проведение творческого конкурса. | С 23.01.2019 до 04.02.2019 |
| 14 | Организация брифингов руководителей Администрации города с представителями СМИ о ходе реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Встречи с трудовыми коллективами и молодежью. | 21.01.2019 |
| 15 | Проведение заседания общественной комиссии. Отбор общественной комиссией перечня общественных территорий для голосования. Утверждение перечня общественных территорий, предлагаемых для рейтингового голосования. | 14.02.2019 |
| 16 | Публикация перечня общественных территорий, предлагаемых для рейтингового голосования. | 14.02.2019 |
| 17 | Принятие постановления Администрации города о проведении рейтингового голосования. | 14.02.2019 |
| 18 | Опубликование акта об утверждении перечня общественных территорий, предлагаемых для рейтингового голосования. | 15.02.2019 |
| 19 | Разработка дизайн – проектов благоустройства общественных территорий, отобранных для проведения рейтингового голосования. | До 15.02.2019 |
| 20 | Встреча № 3. Обсуждение итогового проекта, проведение градостроительного совета с привлечением специалистов, дизайнеров, архитекторов. | 18.02.2019 |
| 21 | Проведение встреч с трудовыми коллективами, старшеклассниками и студентами с целью информирования о ходе подготовки к рейтинговому голосованию. | С 17.02.2019 до 18.02.2019 |
| 22 | Опубликование в СМИ дизайн – проектов благоустройства общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования. | 16.02.2019 |
| 23 | Создание территориальных счетных комиссий для организации рейтингового голосования. | 14.02.2019 |
| 24 | Изготовление стендов. | До 22.02.2019 |
| 25 | Проведение рейтингового голосования. | 24.02.2019 |
| 26 | Подведение итогов. Общественная комиссия. | До 26.02.2019 |
| 27 | Публикация перечня победителей. | 26.03.2019 |
| 28 | Корректировка муниципальной программы. | До 28.02.2019 |
| 29 | Публикация муниципальной программы. | 27.02.2019 |
| 30 | Общественные обсуждения муниципальной программы. | с 28.02.2019 по 28.03.2019 |
| 31 | Утверждение муниципальной программы. | 29.03.2019 |