ПРОТОКОЛ

Заседания общественной комиссии по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2017-2024 годы»

Администрация города Каменска-Уральского

23.04.2020 г.    11-00  									 №  48

Первый заместитель главы                                                                 С.А. Гераскин

Администрации города,

председатель Комиссии

| Заместитель главы Администрации города, Н.В. Орлов заместитель председателя Комиссии |  |
| --- | --- |

| Глава Красногорского района | Д.В. Башарин |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Член Общественной палаты города Каменска-Уральского | С.Н. Бутырин |  |  |
| Начальник отдела по развитию территории и муниципальному строительству Администрации города | А.В. Гулемин |  |  |
| Начальник отраслевого органа Администрации города по жилищному хозяйству | Е.А. Ивина |  |  |
| Ведущий специалист отдела по развитию территории и муниципальному строительству, секретарь комиссии | Ю.В. Перегонцева |  |  |
| Заместитель начальника отраслевого органа Администрации города Каменска-Уральского по городскому хозяйству | Л.В. Степанова |  |  |
| Заместитель председателя органа местного самоуправления «Комитет по архитектуре и градостроительству города Каменска-Уральского» | Н.А. Шишарина |  |  |
| Начальник отдела информационно-аналитической работы и взаимодействия со средствами массовой информации | Е.Д. Шеремет |  |  |
| Главный специалист отраслевого органа Администрации города по жилищному хозяйству | А.Л. Федяков |  |  |
| Директор муниципального автономного учреждения «Каменский рабочий» | И.С. Яковлев |  |  |
| Глава Администрации Синарского района Директор ООО «СОДЕЙСТВИЕ-ПЛЮС», член общероссийского народного фронта | А.В. Ялунин А.В. Решетников |  |  |
| Присутствовали СМИ: |  | «Каменский рабочий» «Рим ТВ» |

Кворум имеется.

I.	О заключении муниципального контракта благоустройства общественной территории, о проводимых конкурсных процедурах, о промежуточных итогах и о ходе реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

(Н.В. Орлов)

Слушали:

Н.В. Орлова, о территориях, планируемых к благоустройству в 2020 году, о проведении конкурсных процедур, а именно о завершении аукциона по определению исполнителя благоустройства территории ДК «Современник» по ул. Лермонтова, д.133 г. Каменск-Уральский и о заключении муниципального контракта, о сроках окончания аукционов по двум объектам планируемым к реализации в 2020 году. Доложил о промежуточных итогах и о ходе реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Решили:

Принять к сведению информацию о проводимых по общественным территориям конкурсных процедурах, о промежуточных итогах и о ходе реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

II.	О рассмотрении проекта благоустройства дворовой территории МКД по ул. Кунавина, 11, о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2017-2024 годы» дворовой территории по ул. Кунавина, д.11

(А.Л. Федяков)

Слушали:

А.Л. Федякова, о поступившей заявке на участие в отборе дворовых территорий для включения в муниципальную программу «Формирование  современной городской среды на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2017-2024 годы» от жителей многоквартирного дома по ул. Кунавина, д. 11.  Представленный проект благоустройства,  соответствует критериям,  установленным Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2017 - 2024 годы», минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству предусмотрены.

Решили:

1) Доработать  представленный проект благоустройства дворовой территории многоквартирного дома Кунавина 11 с учетом замечаний.

2) На основании решений членов общественной комиссии, включить дворовую территорию многоквартирного дома  по ул. Кунавина, 11 в муниципальную программу «Формирование  современной городской среды на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2017-2024 годы».

Председатель:

Первый заместитель главы                                                                 С.А. Гераскин

Администрации города,

председатель Комиссии

Заместитель главы Администрации города,                                     Н.В. Орлов

заместитель председателя Комиссии

| Глава Красногорского района |  | Д.В. Башарин |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Член Общественной палаты города Каменска-Уральского |  | С.Н. Бутырин |  |  |
| Начальник отдела по развитию территории и муниципальному строительству Администрации города |  | А.В. Гулемин |  |  |
| Начальник отраслевого органа Администрации города по жилищному хозяйству |  | Е.А. Ивина |  |  |
| Ведущий специалист отдела по развитию территории и муниципальному строительству, секретарь комиссии |  | Ю.В. Перегонцева |  |  |
| Заместитель начальника отраслевого органа Администрации города Каменска-Уральского по городскому хозяйству |  | Л.В. Степанова |  |  |
| Заместитель председателя органа местного самоуправления «Комитет по архитектуре и градостроительству города Каменска-Уральского» |  | Н.А. Шишарина |  |  |
| Начальник отдела информационно-аналитической работы и взаимодействия со средствами массовой информации |  | Е.Д. Шеремет |  |  |
| Главный специалист отраслевого органа Администрации города по жилищному хозяйству |  | А.Л. Федяков |  |  |
| Директор муниципального автономного учреждения «Каменский рабочий» |  | И.С. Яковлев |  |  |
| Глава Администрации Синарского района Директор ООО «СОДЕЙСТВИЕ-ПЛЮС», член общероссийского народного фронта |  | А.В. Ялунин А.В. Решетников |  |  |