***Актуальная редакция 30.12.2020 г.***

**Муниципальная программа «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Каменск-Уральского городского округа на 2020-2026 годы»**

*(Программа утверждена постановлением Администрации города Каменска-Уральского от 10.10.2019 № 833 (в редакции постановлений Администрации Каменск-Уральского городского округа от 08.10.2020 № 750, от 30.12.2020*

*№ 1035)*

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности

на территории Каменск-Уральского городского округа на 2020-2026 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Орган местного самоуправления «Комитет по архитектуре и градостроительству Каменск-Уральского городского округа» |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020-2026 годы |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цели:  1. Обеспечение устойчивого развития территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования.  2. Увеличение объемов строительства, оказание содействия в реализации инвестиционных проектов комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства.  3. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры.  4. Развитие инженерной инфраструктуры для новых участков застройки.  5. Развитие коммунальной инфраструктуры в существующей застройке.  6. Развитие сети объектов физической культуры и спорта.  7. Развитие сети образовательных учреждений.  8. Развитие сети объектов культуры.  Задачи:  1. Анализ реализации и корректура Генерального плана муниципального образования город Каменск-Уральский.  2. Обеспечение документацией по планировке территорий.  3. Формирование земельных участков под размещение объектов.  4. Строительство объектов транспортной инфраструктуры.  5. Строительство объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам под жилищное строительство.  6. Строительство объектов коммунальной инфраструктуры.  7. Строительство объектов физической культуры и спорта.  8. Строительство объектов образовательных учреждений.  9. Строительство объектов культуры. |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | 1. Подпрограмма 1. «Обеспечение деятельности органа местного самоуправления «Комитет по архитектуре и градостроительству Каменск-Уральского городского округа».  2. Подпрограмма 2. «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства».  3. Подпрограмма 3. «Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства».  4. Подпрограмма 4. «Строительство объектов транспортной инфраструктуры».  5. Подпрограмма 5. «Строительство объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам под жилищное строительство».  6. Подпрограмма 6. «Строительство объектов коммунальной инфраструктуры».  7. Подпрограмма 7. «Строительство объектов физической культуры и спорта».  8. Подпрограмма 8. «Строительство объектов образовательных учреждений».  9. Подпрограмма 9. «Строительство объектов культуры». |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы | Основные целевые показатели:  1. Количество подготовленных проектов (документов).  2. Количество подготовленных проектов планировки и проектов межевания территорий.  3. Площадь территорий, в отношении которых разработаны проекты планировки и межевания.  4. Количество сформированных земельных участков:  -под жилищное строительство;  -под размещение иных объектов капитального строительства.  5. Количество подготовленных градостроительных планов земельных участков.  6. Количество подготовленных проектов на строительство объектов:  -транспортной инфраструктуры;  -инженерной инфраструктуры;  -коммунальной инфраструктуры;  -физической культуры и спорта;  -дошкольных образовательных учреждений;  -культуры.  7. Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства. |
| Объемы финансирования муниципальной программы, тыс. руб. | Всего – 7116389,30  в том числе:  2020 г. - 1276412,80  2021 г. - 263434,00  2022 г. - 269727,17  2023 г. - 100615,70  2024 г. - 503046,31  2025 г. - 2020645,41  2026 г. - 2682507,91  в том числе:  федеральный бюджет - 1435943,80  в том числе:  2020 г. - 268153,80  2021 г. - 0,00  2022 г. - 0,00  2023 г. - 0,00  2024 г. - 0,00  2025 г. - 554568,00  2026 г. - 613222,00  областной бюджет – 1767772,67  в том числе:  2020 г. - 558776,40  2021 г. - 0,00  2022 г. - 198168,27  2023 г. - 0,00  2024 г. - 350000,00  2025 г. - 329310,00  2026 г. - 331518,00  местный бюджет – 3912672,83  в том числе:  2020 г. - 449482,60  2021 г. - 263434,00  2022 г. - 71558,90  2023 г. - 100615,70  2024 г. - 153046,31  2025 г. -1136767,41  2026 г. -1737767,91 |
| Справочно: объем налоговых расходов городского округа в рамках реализации муниципальной (комплексной) программы, тыс. руб. | Не предусмотрено |
| Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет | <http://www.kamensk-uralskiy.ru>  https://architect.kamensk-uralskiy.ru |

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния

развития территорий муниципального образования

В соответствии с Градостроительным [кодексом](consultantplus://offline/ref=B3E621A6B1F0B62BCCF95C322F8B039FEB3576B20EB3EE8B53AF97B47CfBt2L) Российской Федерации разработаны и утверждены Генеральный план муниципального образования город Каменск-Уральский (далее - Генеральный план) и Правила землепользования и застройки муниципального образования город Каменск-Уральский, на их основе – проекты планировок и межевания территорий, но в связи с инвестиционными планами застройщиков они требуют корректуры.

Действующий Генеральный [план](consultantplus://offline/ref=A673B9E938D82E12D66224C8C300B31110342C27F43CB5ECED9A93339D1AB7E0A1E838DBC880EF0ED6A0B541653F4C7F796BBAD1C8FAD74C5EF56DA8k6E0H) утвержден на расчетный срок до 2025 года, поэтому в долгосрочном периоде необходимы анализ реализации Генерального плана, корректура и утверждение следующего Генерального плана на период до 2045 года.

Градостроительная деятельность на территории Каменск-Уральского городского округа характеризуется, с одной стороны, опережающими темпами жилищного строительства, с другой, снижением уровня обеспеченности объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, что привело к существенным диспропорциям градостроительного развития Каменск-Уральского городского округа (далее - муниципальное образование, город).

Существующие проблемы транспортной инфраструктуры - дорожные «заторы», низкая пропускная способность автомобильных дорог, совмещение движения общественного пассажирского, легкового и грузового транспорта, отсутствие связанной системы велосипедных и пешеходных дорожек.

В городе сохранились пересечения уличной сети с магистральными железнодорожными линиями в одном уровне, что значительно снижает пропускную способность улиц. Очень остро стоит вопрос с единственным автодорожным мостом через реку Исеть. Конструктивные размеры автодорожного моста в настоящее время не соответствуют существующей интенсивности движения, кроме того, он является единственным связующим звеном между правобережной жилой и промышленной зонами города с левобережьем и центром города.

Основной проблемой развития территории применительно к сфере дорожного хозяйства является нарастающая диспропорция между приростом числа автомобилей и приростом протяженности улично-дорожной сети.

Помимо роста автомобилизации повышается уровень жизни, подвижность населения, растет потребность в парковках, особенно на магистральных улицах города, где расположено большое количество объектов обслуживания и социально значимых объектов.

Основными проблемами в сфере жилищного строительства в Каменск-Уральском городском округе является отсутствие земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой. Для увеличения объемов и темпов жилищного строительства необходимо опережающее развитие инженерной инфраструктуры, так как строительство сетей и сооружений инженерной инфраструктуры является важнейшим условием развития градообразующей базы и жилищного фонда города. Обеспечение площадок инженерной инфраструктурой влияет как на стоимость жилья, так и на темпы прироста жилищного строительства.

Существуют проблемы и по обеспечению коммунальной инфраструктурой существующей застройки: отсутствие сетей водоснабжения, канализации, газоснабжения в кварталах индивидуальной жилой застройки. Для развития территорий муниципального образования необходимо подготовить проектно-сметную документацию и осуществить строительство объектов коммунальной инфраструктуры.

Большое внимание уделено укреплению спортивной инфраструктуры путём сохранения и реконструкции существующих спортивных сооружений и строительства новых. Одной из наиболее сложных проблем развития массового спорта является недостаток современных спортивных сооружений, устаревшая материально-спортивная база. На низком уровне находится обеспеченность города спортивными объектами - плоскостными спортивными сооружениями, крытыми физкультурно-оздоровительными сооружениями.

В городе отмечается позитивная динамика в решении вопроса обеспеченности местами детей дошкольного возраста в детских садах. Несмотря на это, 100% доступность дошкольного образования не обеспечена. Также необходимо обновление базы общеобразовательных учреждений.

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений.

Для обеспечения устойчивого развития территорий муниципального образования, развития строительства, в том числе жилищного, необходимы:

-актуализация Генерального плана и Правил землепользования и застройки муниципального образования город Каменск-Уральский;

-подготовка документации по планировке территорий, в том числе межеванию территорий, как условие для формирования и предоставления земельных участков под объекты строительства;

-ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.

Реализация градостроительной политики обеспечит устойчивое развитие муниципального образования и окажет существенное влияние на улучшение качества жизни. Эффективное использование территориальных ресурсов позволит создать благоприятный инвестиционный климат для реализации инвестиционных проектов и строительства объектов, имеющих большое значение для социально-экономического развития муниципального образования.

Реализация мероприятий подпрограммы «Строительство объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам под жилищное строительство» обеспечит комплексный подход к решению проблем обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой, увеличению объемов строительства.

Реализация мероприятий подпрограммы «Строительство объектов коммунальной инфраструктуры» направлена на обеспечение жителей в существующей застройке услугами водоснабжения и водоотведения. В рамках реализации подпрограммы планируется привести коммунальную инфраструктуру в соответствие со стандартами, обеспечивающими комфортные условия проживания населения.

Реализация мероприятий подпрограммы «Строительство объектов транспортного комплекса» обеспечит:

-развитие улично-дорожной сети;

-перераспределение транспортных потоков, снижение интенсивности транспорта на магистральных улицах города и обеспечение доступности между жилыми районами;

-прирост протяженности автодорог, повышение технического уровня автодорог и строительство транспортных развязок;

-безопасность дорожного движения, снижение аварийности на дорогах.

Одним из основных направлений в области развития физической культуры и спорта на период до 2026 года является формирование инфраструктуры спорта для обеспечения удовлетворения потребностей населения в занятиях спортом и физической культурой, создание соответствующей материально-технической базы, развитие сети физкультурно-спортивных объектов и сооружений путем реконструкции, модернизации имеющихся и строительства новых сооружений. Это позволит улучшить условия оказания спортивно-оздоровительных услуг, услуг по дополнительному образованию детей физкультурно-спортивной направленности, услуг по организации и проведению соревнований в соответствии с современными санитарными нормами и правилами.

Достижение требуемого количества мест в дошкольных образовательных учреждениях в рамках подпрограммы «Строительство объектов образовательных учреждений» будет осуществляться путем строительства зданий дошкольных образовательных учреждений.

Развитие сети муниципальных учреждений сферы культуры планируется при реализации мероприятий подпрограммы «Строительство объектов культуры».

Цели и задачи муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Каменск-Уральского городского округа на 2020-2026 годы» (далее – Программа) соответствуют стратегическим направлениям развития Каменск-Уральского городского округа, так как направлены на:

-обеспечение устойчивого развития территорий муниципального образования, развития строительства, в том числе жилищного;

-создание комфортной среды проживания и эффективного жилищно-коммунального хозяйства;

-решение вопросов, имеющих социальную направленность;

-развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры.

Раздел 2. Цели, задачи, целевые показатели

реализации Программы

Цели, задачи, целевые показатели реализации Программы приведены в Приложениях № 1 - 7 к Программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению Программы

Для обеспечения достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках Программы предусмотрена реализация мероприятий в соответствии с Планом мероприятий по выполнению муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Каменск-Уральского городского округа на 2020-2026 годы», который приведен в Приложении № 8 к Программе.

Планы мероприятий по выполнению подпрограмм приведены в Приложениях № 9 - 17 к Программе.

Исполнителями мероприятий Программы являются:

-Орган местного самоуправления «Комитет по архитектуре и градостроительству Каменск-Уральского городского округа»;

-Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства».

Механизм реализации Программы включает:

-разработку и принятие правовых актов, необходимых для её выполнения;

-приведение Программы в части финансового обеспечения расходов в соответствие с решениями Думы Каменск-Уральского городского округа о бюджете муниципального образования на очередной год и плановый период или о внесении в него изменений в срок, установленный Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=7F5AE92C27D731BE1A0DF20B1576114D9DCB4E1CB216626C06AC8AE34591CEE2F31A5CD9582D4DE71F3CF75F81s7Q5G) Российской Федерации;

-приведение Перечня и состава программных мероприятий в соответствие с Планами проектно-изыскательских работ и Титульными списками на очередной год и плановый период МКУ «Управление капитального строительства», утверждёнными главой города;

-осуществление финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований местного бюджета, а также за счет средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников;

-осуществление органом местного самоуправления «Комитет по архитектуре и градостроительству Каменск-Уральского городского округа» предусмотренных бюджетным законодательством и муниципальными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, полномочий главного распорядителя средств бюджета муниципального образования;

-осуществление взаимодействия с органами государственной власти Свердловской области по вопросам получения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих государственным программам Свердловской области, а также сбор, обобщение и анализ отчетности о выполнении мероприятий, на реализацию которых направлены субсидии из областного бюджета;

-обеспечение исполнителями Программы эффективного использования средств, выделяемых на её реализацию;

-в соответствии с утвержденным перечнем программных мероприятий:

осуществление исполнителями Программы полномочий заказчика на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд;

-заключение договоров, муниципальных контрактов в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

-осуществление финансового контроля за использованием бюджетных средств при реализации Программы функциональным органом Администрации Каменск-Уральского городского округа Финансово-бюджетное управление и органом местного самоуправления «Контрольно-счетный орган Каменск-Уральского городского округа»;

-ежегодную корректировку перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации Программы;

-осуществление мониторинга реализации Программы, формирование отчетов о её реализации и направление в Отдел мониторинга муниципальных программ и услуг Администрации Каменск-Уральского городского округа ежеквартально в течение 20 дней после окончания отчетного периода;

-размещение в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» (<http://gasu.gov.ru>) Программы и отчетных данных по исполнению Программы;

-размещение на официальных сайтах муниципального образования и Комитета по архитектуре и градостроительству в информационно-телекоммуникационной сети Интернет актуальной редакции Программы.

Приложение № 1 к Программе

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации подпрограммы «Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства»,

обеспечивающей выполнение муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Каменск-Уральского городского округа на 2020-2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя | | | | | | | | | | | | | | Источник значений целевого показателя |
| первый  год планового периода  2020 г. | | второй  год планового периода  2021 г. | | третий  год планового периода  2022 г. | | четвертый  год планового периода  2023 г. | | пятый  год планового периода  2024 г. | | шестой  год планового периода  2025 г. | | седьмой  год планового периода  2026 г. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| 1 | **Цель 1. Обеспечение устойчивого развития территорий на основе территориального планирования**  **и градостроительного зонирования** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **Задача 1. Анализ реализации и корректура Генерального плана муниципального образования город Каменск-Уральский** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Целевой показатель 1.  Количество подготовленных проектов (документов) | ед. | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | Документы, подтверждающие исполнение муниципаль  ного контракта.  Решение Думы Каменск-Уральского городского округа об утверждении изменений Генерального плана |
| 4 | **Задача 2. Обеспечение документацией по планировке территорий** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| 5 | Целевой показатель 2.  Количество подготовленных проектов планировки и проектов межевания территорий | ед. | 5 | | 3 | | 2 | | 2 | | 1 | | 2 | | 2 | | Документы, подтверждающие исполнение муниципаль  ного контракта. Постановле  ние Администра  ции Каменск-Уральского городского округа об утверждении проектов |
| 6 | Целевой показатель 3.  Площадь территорий, в отношении которых разработаны проекты планировки и межевания | га | 98 | | 32 | | 8 | | 8 | | 5 | | 10 | | 10 | |
| 7 | **Цель 2. Увеличение объемов строительства, оказание содействия в реализации инвестиционных проектов**  **комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | **Задача 3. Формирование земельных участков под размещение объектов** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Целевой показатель 4.  Количество сформированных земельных участков под жилищное строительство,  в том числе: |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | Кадастровый паспорт |
| -многоквартирная жилая застройка; | ед. | | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| -индивидуальная жилая застройка | ед. | | 3 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 |
| Количество сформированных земельных участков под размещение иных объектов капитального строительства | ед. | | 5 | | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | Кадастровый паспорт |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | 11 |
| 10 | Целевой показатель 5.  Количество подготовленных градостроительных планов земельных участков | ед. | | 49 | | 60 | | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | Утверждён  ный градострои  тельный план земельного участка |

Приложение № 2 к Программе

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации подпрограммы «Строительство объектов транспортной инфраструктуры»,

обеспечивающей выполнение муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Каменск-Уральского городского округа на 2020-2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя | | | | | | | Источник значений целевого показателя |
| первый  год планового периода  2020 г. | второй  год планового периода  2021 г. | третий  год планового периода  2022 г. | четвертый  год планового периода  2023 г. | пятый  год планового периода  2024 г. | шестой  год планового периода  2025 г. | седьмой  год планового периода  2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Цель 3. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры** | | | | | | | | | |
| 2 | **Задача 4. Строительство объектов** **транспортной инфраструктуры** | | | | | | | | | |
| 3 | Целевой показатель 6.  Количество подготовленных проектов на строительство объектов транспортной инфраструктуры | ед. | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | Документы, подтверждающие исполнение муниципаль  ного контракта |
| 4 | Целевой показатель 7.  Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства | ед. | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |

Приложение № 3 к Программе

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации подпрограммы «Строительство объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам под жилищное строительство», обеспечивающей выполнение муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Каменск-Уральского городского округа

на 2020-2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя | | | | | | | Источник значений целевого показателя |
| первый  год планового  периода  2020 г. | второй  год планового  периода  2021 г. | третий  год планового периода  2022 г. | четвертый  год планового  периода  2023 г. | пятый  год планового периода  2024 г. | шестой  год планового периода  2025 г. | седьмой  год планового периода  2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Цель 4. Развитие инженерной инфраструктуры для новых участков застройки** | | | | | | | | | |
| 2 | **Задача 5. Строительство объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам под жилищное строительство** | | | | | | | | | |
| 3 | Целевой показатель 6.  Количество подготовленных проектов на строительство объектов инженерной инфраструктуры | ед. | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Документы, подтверждающие исполнение муниципаль  ного контракта |
| 4 | Целевой показатель 7.  Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |

Приложение № 4 к Программе

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации подпрограммы «Строительство объектов коммунальной инфраструктуры»,

обеспечивающей выполнение муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Каменск-Уральского городского округа на 2020-2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя | | | | | | | Источник значений целевого показателя |
| первый  год планового периода  2020 г. | второй  год планового периода  2021 г. | третий  год планового периода  2022 г. | четвертый  год планового периода  2023 г. | пятый  год планового периода  2024 г. | шестой  год планового периода  2025 г. | седьмой  год планового периода  2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Цель 5. Развитие коммунальной инфраструктуры в существующей застройке** | | | | | | | | | |
| 2 | **Задача 6. Строительство объектов коммунальной инфраструктуры** | | | | | | | | | |
| 3 | Целевой показатель 6.  Количество подготовленных проектов на строительство объектов коммунальной инфраструктуры | ед. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Документы, подтверждающие исполнение муниципаль  ного контракта |
| 4 | Целевой показатель 7.  Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства | ед. | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |

Приложение № 5 к Программе

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации подпрограммы «Строительство объектов физической культуры и спорта»,

обеспечивающей выполнение муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Каменск-Уральского городского округа на 2020-2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя | | | | | | | Источник значений целевого показателя |
| первый  год планового периода  2020 г. | второй  год планового периода  2021 г. | третий  год планового периода  2022 г. | четвертый  год планового периода  2023 г. | пятый  год планового периода  2024 г. | шестой  год планового периода  2025 г. | седьмой  год планового периода  2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Цель 6. Развитие сети объектов физической культуры и спорта** | | | | | | | | | |
| 2 | **Задача 7. Строительство объектов физической культуры и спорта** | | | | | | | | | |
| 3 | Целевой показатель 6.  Количество подготовленных проектов на строительство объектов физической культуры и спорта | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Документы, подтверждающие исполнение муниципаль  ного контракта |
| 4 | Целевой показатель 7.  Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |

Приложение № 6 к Программе

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации подпрограммы «Строительство объектов образовательных учреждений»,

обеспечивающей выполнение муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Каменск-Уральского городского округа на 2020-2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя | | | | | | | Источник значений целевого показателя |
| первый  год планового периода  2020 г. | второй  год планового периода  2021 г. | третий  год планового периода  2022 г. | четвертый  год планового периода  2023 г. | пятый  год планового периода  2024 г. | шестой  год планового периода  2025 г. | седьмой  год планового периода  2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Цель 7. Развитие сети образовательных учреждений** | | | | | | | | | |
| 2 | **Задача 8. Строительство объектов образовательных учреждений** | | | | | | | | | |
| 3 | Целевой показатель 6.  Количество подготовленных проектов на строительство объектов образовательных учреждений | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Документы, подтверждающие исполнение муниципаль  ного контракта |
| 4 | Целевой показатель 7.  Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства | ед. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |

Приложение № 7 к Программе

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации подпрограммы «Строительство объектов культуры»,

обеспечивающей выполнение муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Каменск-Уральского городского округа на 2020-2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя | | | | | | | Источник значений целевого показателя |
| первый  год планового периода  2020 г. | второй  год планового периода  2021 г. | третий  год планового периода  2022 г. | четвертый  год планового периода  2023 г. | пятый  год планового периода  2024 г. | шестой  год планового периода  2025 г. | седьмой  год планового периода  2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Цель 8. Развитие сети объектов культуры** | | | | | | | | | |
| 2 | **Задача 9. Строительство объектов культуры** | | | | | | | | | |
| 3 | Целевой показатель 6.  Количество подготовленных проектов на строительство объектов культуры | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Документы, подтверждающие исполнение муниципаль  ного контракта |
| 4 | Целевой показатель 7.  Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0\* | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |

\*Год начала строительства объекта

Приложение № 8 к Программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Каменск-Уральского городского округа на 2020-2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Номер целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| всего | первый  год  планового периода  2020 г. | второй  год  планового периода  2021 г. | третий  год  планового периода  2022 г. | четвертый  год  планового периода  2023 г. | пятый  год  планового периода  2024 г. | шестой  год  планового периода  2025 г. | седьмой  год  планового периода  2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Всего по**  **муниципальной**  **программе,**  в том числе: | 7116389,30 | 1276412,80 | 263434,00 | 269727,17 | 100615,70 | 503046,31 | 2020645,41 | 2682507,91 | х |
| 2 | федеральный бюджет | 1435943,80 | 268153,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554568,00 | 613222,00 | х |
| 3 | областной  бюджет | 1767772,67 | 558776,40 | 0,00 | 198168,27 | 0,00 | 350000,00 | 329310,00 | 331518,00 | х |
| 4 | местный бюджет | 3912672,83 | 449482,60 | 263434,00 | 71558,90 | 100615,70 | 153046,31 | 1136767,41 | 1737767,91 | х |
| 5 | **Капитальные вложения** | | | | | | | | | |
| 6 | **Всего**  **по капитальным вложениям,**  в том числе: | 6778698,37 | 1233737,10 | 216834,00 | 223168,27 | 53000,00 | 445700,00 | 1972401,00 | 2633858,00 | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | федеральный бюджет | 1435943,80 | 268153,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554568,00 | 613222,00 | х |
| 8 | областной  бюджет | 1767772,67 | 558776,40 | 0,00 | 198168,27 | 0,00 | 350000,00 | 329310,00 | 331518,00 | х |
| 9 | местный  бюджет,  в том числе: | 3574981,90 | 406806,90 | 216834,00 | 25000,00 | 53000,00 | 95700,00 | 1088523,00 | 1689118,00 | х |
| 10 | строительно-монтажные  работы | 3434822,60 | 384347,60 | 186234,00 | 23000,00 | 51000,00 | 16800,00 | 1084323,00 | 1689118,00 | х |
| 11 | проектно-изыскательские работы | 140159,30 | 22459,30 | 30600,00 | 2000,00 | 2000,00 | 78900,00 | 4200,00 | 0,00 | х |
| 12 | **Подпрограмма 4. «Строительство объектов**  **транспортной инфраструктуры»,**  в том числе: | 2697133,2 | 168018,20 | 66300,00 | 0,00 | 22000,00 | 366900,00 | 1018908,0 | 1055007,0 | х |
| 13 | федеральный бюджет | 641000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320500,00 | 320500,00 |  |
| 14 | областной  бюджет | 991000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350000,00 | 320500,00 | 320500,00 | х |
| 15 | местный  бюджет,  в том числе: | 1065133,2 | 168018,20 | 66300,00 | 0,00 | 22000,00 | 16900,00 | 377908,00 | 414007,00 | х |
| 16 | строительно-монтажные работы | 1029733,2 | 168018,20 | 54000,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 373708,00 | 414007,00 | х |
| 17 | проектно-изыскательские работы | 35400,00 | 0,00 | 12300,00 | 0,00 | 2000,00 | 16900,00 | 4200,00 | 0,00 | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 18 | **Подпрограмма 5. «Строительство объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам под жилищное строительство»,** в том числе: | 431400,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 27800,00 | 200800,00 | 200800,00 | х |
| 19 | местный бюджет,  в том числе: | 431400,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 27800,00 | 200800,00 | 200800,00 | х |
| 20 | строительно-монтажные  работы | 419400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 16800,00 | 200800,00 | 200800,00 | х |
| 21 | проектно-изыскательские работы | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 11000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 22 | **Подпрограмма 6. «Строительство объектов коммунальной инфраструктуры»,**  в том числе: | 608557,60 | 521723,60 | 55834,00 | 1000,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 23 | областной бюджет | 356891,20 | 356891,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 24 | местный бюджет,  в том числе: | 251666,40 | 164832,40 | 55834,000 | 1000,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 25 | строительно-монтажные работы | 212701,10 | 145167,10 | 37534,00 | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 26 | проектно-изыскательские работы | 38965,30 | 19665,30 | 18300,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 27 | **Подпрограмма 7. «Строительство объектов физической культуры и спорта»,**  в том числе: | 619512,57 | 3135,30 | 88209,00 | 221168,27 | 0,00 | 27000,00 | 140000,00 | 140000,00 | х |
| 28 | областной бюджет | 198168,27 | 0,00 | 0,00 | 198168,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 29 | местный бюджет,  в том числе: | 421344,30 | 3135,30 | 88209,00 | 23000,00 | 0,00 | 27000,00 | 140000,00 | 140000,00 | х |
| 30 | строительно-монтажные работы | 391550,30 | 341,30 | 88209,00 | 23000,00 | 0,00 | 0,00 | 140000,00 | 140000,00 | х |
| 31 | проектно-изыскательские работы | 29794,00 | 2794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27000,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 32 | **Подпрограмма 8. «Строительство объектов образовательных учреждений»,**  в том числе: | 1137796,00 | 540860,00 | 6491,00 | 0,00 | 0,00 | 24000,00 | 251687,00 | 314758,00 | х |
| 33 | федеральный бюджет | 794943,80 | 268153,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234068,00 | 292722,00 | х |
| 34 | областной  бюджет | 221713,20 | 201885,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8810,00 | 11018,00 | х |
| 35 | местный бюджет,  в том числе: | 121139,00 | 70821,00 | 6491,00 | 0,00 | 0,00 | 24000,00 | 8809,00 | 11018,00 | х |
| 36 | строительно-монтажные работы | 97139,00 | 70821,00 | 6491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8809,00 | 11018,00 | х |
| 37 | проектно-изыскательские работы | 24000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24000,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 38 | **Подпрограмма 9. «Строительство объектов культуры»,**  в том числе: | 1284299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361006,00 | 923293,00 | х |
| 39 | местный бюджет,  в том числе: | 1284299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361006,00 | 923293,00 | х |
| 40 | строительно-монтажные работы | 1284299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361006,00 | 923293,00 | х |
| 40 | проектно-изыскательские работы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 42 | **Прочие нужды** | | | | | | | | | |
| 43 | **Всего по прочим нуждам,**  в том числе: | 337690,93 | 42675,70 | 46600,00 | 46558,90 | 47615,70 | 57346,31 | 48244,41 | 48649,91 | х |
| 44 | местный  бюджет | 337690,93 | 42675,70 | 46600,00 | 46558,90 | 47615,70 | 57346,31 | 48244,41 | 48649,91 | х |
| 45 | **Подпрограмма 1. «Обеспечение деятельности органа местного самоуправления «Комитет по архитектуре и градостроитель**  **ству Каменск-Уральского городского**  **округа»,**  в том числе: | 155271,20 | 20921,20 | 22200,00 | 21800,00 | 21800,00 | 22600,00 | 22850,00 | 23100,00 | х |
| 46 | местный бюджет | 155271,20 | 20921,20 | 22200,00 | 21800,00 | 21800,00 | 22600,00 | 22850,00 | 23100,00 | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 47 | **Подпрограмма 2. «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»,**  в том числе: | 156611,93 | 20996,70 | 21400,00 | 21408,90 | 21415,70 | 23646,31 | 23794,41 | 23949,91 | х |
| 48 | местный  бюджет | 156611,93 | 20996,70 | 21400,00 | 21408,90 | 21415,70 | 23646,31 | 23794,41 | 23949,91 | х |
| 49 | **Подпрограмма 3. «Мероприятия в области строительства, архитектуры и градострои-**  **тельства»,**  в том числе: | 25807,80 | 757,80 | 3000,00 | 3350,00 | 4400,00 | 11100,00 | 1600,00 | 1600,00 | х |
| 50 | местный  бюджет | 25807,80 | 757,80 | 3000,00 | 3350,00 | 4400,00 | 11100,00 | 1600,00 | 1600,00 | х |

Приложение № 9 к Программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению подпрограммы «Обеспечение деятельности органа местного самоуправления «Комитет по архитектуре и градостроительству Каменск-Уральского городского округа», обеспечивающей выполнение муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Каменск-Уральского городского округа на 2020-2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Номер целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| всего | первый  год  планового периода  2020 г. | второй  год  планового периода  2021 г. | третий  год  планового периода  2022 г. | четвертый  год  планового периода  2023 г. | пятый  год  планового периода  2024 г. | шестой  год  планового периода  2025 г. | седьмой  год  планового периода  2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Всего по**  **подпрограмме,**  в том числе: | 155271,20 | 20921,20 | 22200,00 | 21800,00 | 21800,00 | 22600,00 | 22850,00 | 23100,00 | х |
| 2 | местный  бюджет | 155271,20 | 20921,20 | 22200,00 | 21800,00 | 21800,00 | 22600,00 | 22850,00 | 23100,00 | х |
| 3 | **Прочие нужды** | | | | | | | | | |
| 4 | **Всего по прочим нуждам,**  в том числе: | 155271,20 | 20921,20 | 22200,00 | 21800,00 | 21800,00 | 22600,00 | 22850,00 | 23100,00 | х |
| 5 | местный  бюджет | 155271,20 | 20921,20 | 22200,00 | 21800,00 | 21800,00 | 22600,00 | 22850,00 | 23100,00 | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | **Обеспечение деятельности органа местного самоуправления «Комитет по архитектуре и градостроительству Каменск-Уральского городского округа»,**  в том числе: | 155271,20 | 20921,20 | 22200,00 | 21800,00 | 21800,00 | 22600,00 | 22850,00 | 23100,00 |  |
| 7 | местный бюджет | 155271,20 | 20921,20 | 22200,00 | 21800,00 | 21800,00 | 22600,00 | 22850,00 | 23100,00 |  |

Приложение № 10 к Программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению подпрограммы «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства», обеспечивающей выполнение муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Каменск-Уральского городского округа

на 2020-2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Номер целевого показателя,  на достижение которого направлено мероприятие |
| всего | первый  год  планового периода  2020 г. | второй  год  планового периода  2021 г. | третий  год  планового периода  2022 г. | четвертый  год  планового периода  2023 г. | пятый  год  планового периода  2024 г. | шестой  год  планового периода  2025 г. | седьмой  год  планового периода  2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Всего по**  **подпрограмме,**  в том числе: | 156611,93 | 20996,70 | 21400,00 | 21408,90 | 21415,70 | 23646,31 | 23794,41 | 23949,91 | х |
| 2 | местный  бюджет | 156611,93 | 20996,70 | 21400,00 | 21408,90 | 21415,70 | 23646,31 | 23794,41 | 23949,91 | х |
| 3 | **Прочие нужды** | | | | | | | | | |
| 4 | **Всего по прочим нуждам,**  в том числе: | 156611,93 | 20996,70 | 21400,00 | 21408,90 | 21415,70 | 23646,31 | 23794,41 | 23949,91 | х |
| 5 | местный  бюджет | 156611,93 | 20996,70 | 21400,00 | 21408,90 | 21415,70 | 23646,31 | 23794,41 | 23949,91 | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | **Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»**,  в том числе: | 156611,93 | 20996,70 | 21400,00 | 21408,90 | 21415,70 | 23646,31 | 23794,41 | 23949,91 |  |
| 7 | местный  бюджет | 156611,93 | 20996,70 | 21400,00 | 21408,90 | 21415,70 | 23646,31 | 23794,41 | 23949,91 |  |

Приложение № 11 к Программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению подпрограммы «Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства»,

обеспечивающей выполнение муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Каменск-Уральского городского округа на 2020-2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Номер строки целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| всего | первый  год  планового периода  2020 г. | второй  год  планового периода  2021 г. | третий  год  планового периода  2022 г. | четвертый  год  планового периода  2023 г. | пятый  год  планового периода  2024 г. | шестой  год  планового периода  2025 г. | седьмой  год  планового периода  2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Всего**  **по подпрограмме,**  в том числе: | 25807,80 | 757,80 | 3000,00 | 3350,00 | 4400,00 | 11100,00 | 1600,00 | 1600,00 | х |
| 2 | местный бюджет | 25807,80 | 757,80 | 3000,00 | 3350,00 | 4400,00 | 11100,00 | 1600,00 | 1600,00 | х |
| 3 | **Прочие нужды** | | | | | | | | | |
| 4 | **Всего**  **по прочим нуждам,**  в том числе: | 25807,80 | 757,80 | 3000,00 | 3350,00 | 4400,00 | 11100,00 | 1600,00 | 1600,00 | х |
| 5 | местный бюджет | 25807,80 | 757,80 | 3000,00 | 3350,00 | 4400,00 | 11100,00 | 1600,00 | 1600,00 | х |
| 6 | **Подготовка документации по планировке территории**,  в том числе: | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 1000,00 | 1000,00 | 5,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | местный бюджет | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 1000,00 | 1000,00 |  |
| 8 | **Анализ реализации и корректура Генерального плана муниципального образования город Каменск-Уральский**,  в том числе: | 16650,00 | 0,00 | 0,00 | 2300,00 | 4350,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 9 | местный бюджет | 16650,00 | 0,00 | 0,00 | 2300,00 | 4350,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | **Создание**  **планово- картографического материала**  **М 1:500,**  в том числе: | 1274,00 | 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |  |
| 11 | местный бюджет | 1274,00 | 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |  |
| 12 | **Формирование земельных участков под размещение объектов,**  в том числе: | 834,80 | 34,80 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 9,10 |
| 13 | местный бюджет | 834,80 | 34,80 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |  |
| 14 | **Описание местоположения границ территориальных зон и внесение сведений в ЕГРН,** в том числе: | 849,00 | 349,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | местный бюджет | 849,00 | 349,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 16 | **Демонтаж рекламных конструкций**,  в том числе: | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 17 | местный бюджет | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 18 | **Сопровождение и техническая поддержка установленного программного продукта «ГрадИнфо»**,  в том числе: | 3200,00 | 0,00 | 2200,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 19 | местный бюджет | 3200,00 | 0,00 | 2200,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 20 | **Корректура землеустроительной документации по установлению (восстановлению) границ МО город Каменск-Уральский**,  в том числе: | 200,00 | 00,00 | 200,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |  |
| 21 | местный бюджет | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Приложение № 12 к Программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению подпрограммы «Строительство объектов транспортной инфраструктуры»,

обеспечивающей выполнение муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Каменск-Уральского городского округа на 2020-2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Номер строки целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| всего | первый  год планового периода  2020 г. | второй  год планового периода  2021 г. | третий  год планового периода  2022 г. | четвертый  год  планового периода  2023 г. | пятый  год планового периода  2024 г. | шестой  год  планового периода  2025 г. | седьмой  год  планового периода  2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Всего по подпрограмме,**  в том числе: | 2697133,2 | 168018,20 | 66300,00 | 0,00 | 22000,00 | 366900,00 | 1018908,0 | 1055007,0 | х |
| 2 | федеральный бюджет | 641000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320500,00 | 320500,00 |  |
| 4 | областной бюджет | 991000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350000,00 | 320500,00 | 320500,00 | х |
| 5 | местный бюджет,  в том числе: | 1065133,2 | 168018,20 | 66300,00 | 0,00 | 22000,00 | 16900,00 | 377908,00 | 414007,00 | х |
| 6 | строительно-монтажные работы | 1029733,2 | 168018,20 | 54000,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 373708,00 | 414007,00 |
| 7 | проектно-изыскательские работы | 35400,00 | 0,00 | 12300,00 | 0,00 | 2000,00 | 16900,00 | 4200,00 | 0,00 |
| 8 | **Капитальные вложения** | | | | | | | | | |
| 9 | **Всего по капитальным вложениям,** в том числе: | 2697133,2 | 168018,20 | 66300,00 | 0,00 | 22000,00 | 366900,00 | 1018908,0 | 1055007,0 | х |
| 10 | федеральный бюджет | 641000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320500,00 | 320500,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | областной  бюджет | 991000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350000,00 | 320500,00 | 320500,00 | х |
| 12 | местный бюджет,  в том числе: | 1065133,2 | 168018,20 | 66300,00 | 0,00 | 22000,00 | 16900,00 | 377908,00 | 414007,00 | х |
| 13 | строительно-монтажные работы | 1029733,2 | 168018,20 | 54000,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 373708,00 | 414007,00 |  |
| 14 | проектно-изыскательские работы | 35400,00 | 0,00 | 12300,00 | 0,00 | 2000,00 | 16900,00 | 4200,00 | 0,00 |  |
| 15 | **Строительство улицы Октябрьской на участке от улицы Кутузова до улицы Героев Отечества,**  в том числе: | 176400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6400,00 | 170000,00 | 0,00 |  |
| 16 | местный бюджет,  в том числе: | 176400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6400,00 | 170000,00 | 0,00 |  |
| 17 | строительно-монтажные работы | 170000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170000,00 | 0,00 | 4 |
| 18 | проектно-изыскательские  работы | 6400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6400,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 19 | **Строительство ул. Кутузова на участке от улицы Каменской до улицы Маршала Жукова г. Каменск- Уральский,**  в том числе: | 168018,20 | 168018,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 20 | местный бюджет,  в том числе: | 168018,20 | 168018,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 21 | строительно-монтажные работы | 168018,20 | 168018,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 22 | **Строительство улицы Каменской на участке от улицы Героев Отечества до улицы Маршала Жукова,**  в том числе: | 339015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 6500,00 | 165508,00 | 165507,00 |  |
| 23 | местный бюджет,  в том числе: | 339015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 6500,00 | 165508,00 | 165507,00 |  |
| 24 | строительно-монтажные работы | 331015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165508,00 | 165507,00 | 4 |
| 25 | проектно-  изыскательские  работы | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 6500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 26 | **Организация подъезда от улицы Каменской к улице Радужной,**  в том числе: | 75700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4200,00 | 71500,00 |  |
| 27 | местный бюджет,  в том числе: | 75700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4200,00 | 71500,00 |  |
| 28 | строительно-монтажные работы | 71500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71500,00 | 4 |
| 29 | проектно-изыскательские работы | 4200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4200,00 | 0,00 | 3 |
| 30 | **Дорога переходного типа по улице Урицкого от переулка Санаторного до улицы Чернышевского,**  в том числе: | 3500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 31 | местный бюджет,  в том числе: | 3500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 32 | строительно-монтажные работы | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 33 | проектно-изыскательские работы | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 34 | **Строительство улицы Ломоносова на участке от улицы Привокзальной до улицы Ленина**,  в том числе: | 152000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 5000,00 | 143000,00 |  |
| 35 | местный бюджет,  в том числе: | 152000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 5000,00 | 143000,00 |  |
| 36 | строительно-монтажные работы | 148000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 143000,00 | 4 |
| 37 | проектно-изыскательские  работы | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 38 | **Строительство моста через реку Исеть в створе улиц Каменская - Овсянникова и улиц Коммолодежи - Карла Маркса с транспортно-пешеходными подходами**,  в том числе: | 1699200,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350000,00 | 674200,00 | 675000,00 |  |
| 39 | федеральный бюджет | 641000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320500,00 | 320500,00 |  |
| 40 | областной бюджет,  в том числе: | 991000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350000,00 | 320500,00 | 320500,00 |  |
| 41 | выкуп земельных участков | 350000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 42 | местный бюджет,  в том числе: | 67200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33200,00 | 34000,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 43 | строительно-монтажные работы | 67200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33200,00 | 34000,00 | 4 |
| 44 | **Строительство внутриквартального проезда от ул. Кутузова до ул. Героев Отечества**,  в том числе: | 20300,00 | 0,00 | 3300,00 | 0,00 | 17000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 45 | местный бюджет,  в том числе: | 20300,00 | 0,00 | 3300,00 | 0,00 | 17000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 46 | строительно-монтажные работы | 17000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 47 | проектно-изыскательские работы | 3300,00 | 0,00 | 3300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 48 | **Дублёр Байновского моста через реку Исеть**,  в том числе: | 9000,00 | 0,00 | 9000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 49 | местный бюджет,  в том числе: | 9000,00 | 0,00 | 9000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 50 | проектно-изыскательские работы | 9000,00 | 0,00 | 9000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 51 | **Строительство ул. Героев Отечества на участке от ул. Октябрьской до ул. Каменской**,  в том числе: | 54000,00 | 0,00 | 54000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 52 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 53 | местный бюджет,  в том числе: | 54000,00 | 0,00 | 54000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 54 | строительно-монтажные работы | 54000,00 | 0,00 | 54000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |

Приложение № 13 к Программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению подпрограммы «Строительство объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам под жилищное строительство», обеспечивающей выполнение муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Каменск-Уральского городского округа на 2020-2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Номер строки целевого  показателя, на достижение  которого направлено мероприятие |
| всего | первый  год  планового  периода  2020 г. | второй  год планового  периода  2021 г. | третий  год  планового периода  2022 г. | четвертый  год  планового периода  2023 г. | пятый  год  планового периода  2024 г. | шестой  год  планового периода  2025 г. | седьмой  год  планового периода  2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Всего по подпрограмме,**  в том числе: | 431400,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 27800,00 | 200800,00 | 200800,00 | х |
| 2 | местный бюджет,  в том числе: | 431400,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 27800,00 | 200800,00 | 200800,00 | х |
| 3 | строительно-монтажные работы | 419400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 16800,00 | 200800,00 | 200800,00 |
| 4 | проектно-изыскательские работы | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 11000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | **Капитальные вложения** | | | | | | | | | |
| 6 | **Всего по капитальным вложениям,**  в том числе: | 431400,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 27800,00 | 200800,00 | 200800,00 | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | местный бюджет,  в том числе: | 431400,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 27800,00 | 200800,00 | 200800,00 | х |
| 8 | строительно-монтажные работы | 419400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 16800,00 | 200800,00 | 200800,00 |
| 9 | проектно-изыскательские работы | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 11000,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 10 | **Очистные сооружения ливневой канализации Красногорского района**,  в том числе: | 411000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11000,00 | 200000,00 | 200000,00 |  |
| 11 | местный бюджет,  в том числе: | 411000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11000,00 | 200000,00 | 200000,00 |  |
| 12 | строительно-  монтажные  работы | 400000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200000,00 | 200000,00 | 4 |
| 13 | проектно-изыскательские работы | 11000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 14 | **Вынос инженерных сетей из зон перспективной застройки,**  в том числе: | 3400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |  |
| 15 | местный бюджет,  в том числе: | 3400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |  |
| 16 | строительно-  монтажные  работы | 3400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |  |
| 17 | **Противопожарный резервуар в районе станции УАЗ**,  в том числе: | 8500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 18 | местный бюджет,  в том числе: | 8500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 19 | строительно-монтажные работы | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 20 | проектно-изыскательские работы | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 21 | **Противопожарный резервуар в районе улиц 1-я Набережная-Штукатуров-Куйбышева-Папанинцев**,  в том числе: | 8500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 22 | местный бюджет,  в том числе: | 8500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 23 | строительно-монтажные работы | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 24 | проектно-изыскательские работы | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |

Приложение № 14 к Программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению подпрограммы «Строительство объектов коммунальной инфраструктуры», обеспечивающей выполнение муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Каменск-Уральского городского округа на 2020-2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Номер строки целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| всего | первый  год  планового периода  2020 г. | второй  год  планового периода  2021 г. | третий  год  планового периода  2022 г. | четвертый  год  планового периода  2023 г. | пятый  год  планового периода  2024 г. | шестой  год  планового периода  2025 г. | седьмой  год  планового периода  2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Всего по подпрограмме,** в том числе: | 608557,60 | 521723,60 | 55834,00 | 1000,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 2 | областной  бюджет | 356891,20 | 356891,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 3 | местный бюджет, в том числе: | 251666,40 | 164832,40 | 55834,000 | 1000,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 4 | строительно-монтажные работы | 212701,10 | 145167,10 | 37534,00 | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | проектно-изыскательские работы | 38965,30 | 19665,30 | 18300,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | **Капитальные вложения** | | | | | | | | | |
| 7 | **Всего по капитальным вложениям,**  в том числе: | 608557,60 | 521723,60 | 55834,00 | 1000,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8 | областной  бюджет | 356891,20 | 356891,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 9 | местный бюджет,  в том числе: | 251666,40 | 164832,40 | 55834,000 | 1000,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 10 | строительно-  монтажные работы | 212701,10 | 145167,10 | 37534,00 | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 11 | проектно-  изыскательские  работы | 38965,30 | 19665,30 | 18300,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 12 | **Строительство второго подающего водовода от водозаборных сооружений на Нижне-Сысертском водохранилище (1 этап),** в том числе: | 495326,60 | 502240,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | областной  бюджет | 356891,20 | 356891,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14 | местный бюджет,  в том числе: | 138435,40 | 145349,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | строительно-монтажные работы | 138252,80 | 145167,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 16 | проектно-изыскательские работы | 182,60 | 182,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 17 | **Строительство второго подающего водовода от водозаборных сооружений на Нижне-Сысертском водохранилище (2 этап),**  в том числе: | 52536,75 | 14702,75 | 37834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 18 | местный бюджет,  в том числе: | 52536,75 | 14702,75 | 37834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 19 | строительно-монтажные работы | 19534,00 | 0,00 | 19534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 20 | проектно-  изыскательские работы | 33002,75 | 14702,75 | 18300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 21 | **Сливная станция жидких бытовых отходов по ул. Заводская**  **г. Каменск-Уральский,**  в том числе: | 18000,00 | 0,00 | 18000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 22 | местный бюджет,  в том числе: | 18000,00 | 0,00 | 18000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 23 | строительно-монтажные работы | 18000,00 | 0,00 | 18000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 24 | **Сливная станция жидких бытовых отходов в Синарском районе,**  в том числе: | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 25 | местный бюджет,  в том числе: | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 26 | проектно-изыскательские работы | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 27 | **Сети хозяйственно-бытовой канализации по ул. Ясная, ул. Летняя, ул. Радужная города Каменска-Уральского**,  в том числе: | 34780,00 | 4780,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 28 | местный бюджет,  в том числе: | 34780,00 | 4780,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 29 | строительно-монтажные работы | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 30 | проектно-изыскательские работы | 4780,00 | 4780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |

Приложение № 15 к Программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению подпрограммы «Строительство объектов физической культуры и спорта», обеспечивающей выполнение муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Каменск-Уральского городского округа на 2020-2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Номер строки целевого  показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| всего | первый  год  планового периода  2020 г. | второй  год  планового периода  2021 г. | третий  год  планового периода  2022 г. | четвертый  год  планового периода  2023 г. | пятый  год  планового периода  2024 г. | шестой  год  планового периода  2025 г. | седьмой  год  планового периода  2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Всего по подпрограмме,** в том числе: | 619512,57 | 3135,30 | 88209,00 | 221168,27 | 0,00 | 27000,00 | 140000,00 | 140000,00 | х |
| 2 | областной  бюджет | 198168,27 | 0,00 | 0,00 | 198168,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | местный бюджет,  в том числе: | 421344,30 | 3135,30 | 88209,00 | 23000,00 | 0,00 | 27000,00 | 140000,00 | 140000,00 | х |
| 4 | строительно-монтажные работы | 391550,30 | 341,30 | 88209,00 | 23000,00 | 0,00 | 0,00 | 140000,00 | 140000,00 |
| 5 | проектно-изыскательские  работы | 29794,00 | 2794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | **Капитальные вложения** | | | | | | | | | |
| 7 | **Всего по капитальным вложениям,**  в том числе: | 619512,57 | 3135,30 | 88209,00 | 221168,27 | 0,00 | 27000,00 | 140000,00 | 140000,00 | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8 | областной  бюджет | 198168,27 | 0,00 | 0,00 | 198168,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | местный бюджет,  в том числе: | 421344,30 | 3135,30 | 88209,00 | 23000,00 | 0,00 | 27000,00 | 140000,00 | 140000,00 | х |
| 10 | строительно-монтажные работы | 391550,30 | 341,30 | 88209,00 | 23000,00 | 0,00 | 0,00 | 140000,00 | 140000,00 | х |
| 11 | проектно-изыскательские работы | 29794,00 | 2794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27000,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 12 | **Центр развития бокса в градостроительном комплексе № 2 (частично) микрорайона I жилого района «Южный»,**  в том числе: | 312512,57 | 3135,30 | 88209,00 | 221168,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | областной  бюджет | 198168,27 | 0,00 | 0,00 | 198168,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14 | местный бюджет,  в том числе: | 114344,30 | 3135,30 | 88209,00 | 23000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | строительно-монтажные работы | 111550,30 | 341,30 | 88209,00 | 23000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 16 | проектно-изыскательские  работы | 2794,00 | 2794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 17 | **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в жилом районе «Ленинский»,**  в том числе: | 152000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12000,00 | 70000,00 | 70000,00 |  |
| 18 | местный бюджет,  в том числе: | 152000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12000,00 | 70000,00 | 70000,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 19 | строительно-монтажные работы | 140000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70000,00 | 70000,00 | 4 |
| 20 | проектно-изыскательские  работы | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 25 | **Легкоатлетический манеж в жилом районе «Южный»**,  в том числе: | 155000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 70000,00 | 70000,00 |  |
| 26 | местный бюджет,  в том числе: | 155000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 70000,00 | 70000,00 |  |
| 27 | строительно-монтажные работы | 140000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70000,00 | 70000,00 | 4 |
| 28 | проектно-изыскательские работы | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |

Приложение № 16 к Программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению подпрограммы «Строительство объектов образовательных учреждений», обеспечивающей выполнение муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности

на территории Каменск-Уральского городского округа на 2020-2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Номер строки целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| всего | первый  год  планового периода  2020 г. | второй  год  планового периода  2021 г. | третий  год  планового периода  2022 г. | четвертый  год  планового периода  2023 г. | пятый  год  планового периода  2024 г. | шестой  год  планового периода  2025 г. | седьмой  год  планового периода  2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Всего по подпрограмме,** в том числе: | 1137796,00 | 540860,00 | 6491,00 | 0,00 | 0,00 | 24000,00 | 251687,00 | 314758,00 | х |
| 2 | федеральный  бюджет | 794943,80 | 268153,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234068,00 | 292722,00 | х |
| 3 | областной  бюджет | 221713,20 | 201885,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8810,00 | 11018,00 | х |
| 4 | местный бюджет,  в том числе: | 121139,00 | 70821,00 | 6491,00 | 0,00 | 0,00 | 24000,00 | 8809,00 | 11018,00 | х |
| 5 | строительно-монтажные работы | 97139,00 | 70821,00 | 6491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8809,00 | 11018,00 |
| 6 | проектно-изыскательские работы | 24000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | **Капитальные вложения** | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8 | **Всего по капитальным вложениям,** в том числе: | 1137796,00 | 540860,00 | 6491,00 | 0,00 | 0,00 | 24000,00 | 251687,00 | 314758,00 | х |
| 9 | федеральный  бюджет | 794943,80 | 268153,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234068,00 | 292722,00 | х |
| 10 | областной  бюджет | 221713,20 | 201885,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8810,00 | 11018,00 | х |
| 11 | местный бюджет,  в том числе: | 121139,00 | 70821,00 | 6491,00 | 0,00 | 0,00 | 24000,00 | 8809,00 | 11018,00 | х |
| 12 | строительно-монтажные работы | 97139,00 | 70821,00 | 6491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8809,00 | 11018,00 | х |
| 13 | проектно-  изыскательские работы | 24000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14 | **Детский сад на 300 мест в градостроительном комплексе № 2 (частично) микрорайона 1 жилого района «Южный»**  **г. Каменск-Уральский**,  в том числе: | 214350,74 | 214350,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | федеральный  бюджет | 167972,70 | 167972,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 16 | областной бюджет | 34203,50 | 34203,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 17 | местный бюджет,  в том числе: | 12174,54 | 12174,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 18 | строительно-монтажные работы | 12174,54 | 12174,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 19 | **Детский сад на 250 мест по ул. Октябрьской в**  **г. Каменск-Уральский Свердловской области**,  в том числе: | 224587,36 | 218096,36 | 6491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | федеральный  бюджет | 100181,10 | 100181,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 21 | областной бюджет | 106102,90 | 106102,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 22 | местный бюджет,  в том числе: | 18303,36 | 11812,36 | 6491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 23 | строительно-монтажные работы | 18303,36 | 11812,36 | 6491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 24 | **Детский сад на 125 мест по ул. Исетская, 38 (новое здание второго корпуса Детского сада**  **№ 74),** в том числе: | 112000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8000,00 | 52000,00 | 52000,00 |  |
| 25 | федеральный  бюджет | 96720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48360,00 | 48360,00 |  |
| 26 | областной бюджет | 3640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1820,00 | 1820,00 |  |
| 27 | местный бюджет,  в том числе: | 11640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8000,00 | 1820,00 | 1820,00 |  |
| 28 | строительно-монтажные работы | 3640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1820,00 | 1820,00 | 4 |
| 29 | проектно-изыскательские работы | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 30 | **Детский сад на 300 мест по улице Лермонтова**,  в том числе: | 292445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 109687,00 | 172758,00 |  |
| 31 | федеральный бюджет | 262670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102008,00 | 160662,00 |  |
| 32 | областной бюджет | 9888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3840,00 | 6048,00 |  |
| 33 | местный бюджет,  в том числе: | 19887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 3839,00 | 6048,00 |  |
| 34 | строительно-монтажные работы | 9887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3839,00 | 6048,00 | 4 |
| 35 | проектно-изыскательские работы | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 36 | **Строительство средней общеобразовательной школы на 1275 мест в микрорайоне I жилого района «Южный» город Каменск-Уральский Свердловской области**,  в том числе: | 108412,90 | 108412,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 37 | областной бюджет | 61578,80 | 61578,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 38 | местный бюджет,  в том числе: | 46834,10 | 46834,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 39 | строительно-монтажные работы | 46834,10 | 46834,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 40 | **Детский сад на 150 мест по ул. Жуковского,**  в том числе: | 186000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6000,00 | 90000,00 | 90000,00 |  |
| 41 | федеральный бюджет | 167400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83700,00 | 83700,00 |  |
| 42 | областной бюджет | 6300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3150,00 | 3150,00 |  |
| 43 | местный бюджет,  в том числе: | 12300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3150,00 | 3150,00 |  |
| 44 | строительно-монтажные работы | 6300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3150,00 | 3150,00 | 4 |
| 45 | проектно-изыскательские работы | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |

Приложение № 17 к Программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению подпрограммы «Строительство объектов культуры»,

обеспечивающей выполнение муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Каменск-Уральского городского округа на 2020-2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Номер строки целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| всего | первый  год  планового периода  2020 г. | второй  год  планового периода  2021 г. | третий  год  планового периода  2022 г. | четвертый  год  планового периода  2023 г. | пятый  год  планового периода  2024 г. | шестой  год  планового периода  2025 г. | седьмой  год  планового периода  2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Всего по подпрограмме,** в том числе: | 1284299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361006,00 | 923293,00 | х |
| 2 | местный бюджет,  в том числе: | 1284299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361006,00 | 923293,00 | х |
| 3 | строительно-монтажные работы | 1284299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361006,00 | 923293,00 |
| 4 | проектно-изыскательские работы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | **Капитальные вложения** | | | | | | | | | |
| 6 | **Всего по капитальным вложениям,**  в том числе: | 1284299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361006,00 | 923293,00 | х |
| 7 | местный бюджет,  в том числе: | 1284299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361006,00 | 923293,00 | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8 | строительно-монтажные работы | 1284299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361006,00 | 923293,00 | х |
| 9 | проектно-изыскательские работы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 10 | **Строительство здания театра драмы,**  в том числе: | 1284299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361006,00 | 923293,00 |  |
| 11 | местный бюджет,  в том числе: | 1284299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361006,00 | 923293,00 |  |
| 12 | строительно-монтажные работы | 1284299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361006,00 | 923293,00 | 4 |