СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  КАМЕНСК-УРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

VII СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

от  14.04.2021  № 824

О внесении изменений в решение Городской Думы

города Каменска-Уральского от 27.12.2016 № 65

«Об утверждении программы комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры муниципального образования

город Каменск-Уральский на период до 2026 года»

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», а также в целях приведения в соответствие с Уставом муниципального образования Каменск-Уральский городской округ Свердловской области Дума Каменск-Уральского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение Городской Думы города Каменска-Уральского от 27.12.2016 № 65 «Об утверждении программы  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Каменск-Уральский на период до 2026 года» (далее - Решение), заменив 
в наименовании и в пункте 1 Решения слова «муниципального образования город Каменск-Уральский» словами «Каменск-Уральского городского округа».

2. Актуализировать программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Каменск-Уральский на период до 2026 года, утвержденную Решением, изложив её 
в новой редакции согласно Приложению к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Каменский рабочий» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комитет 
по городскому хозяйству (Чижов С.В.).

Председатель Думы

Каменск-Уральского городского округа                                      В.И. Пермяков

|  | Приложение к решению Думы Каменск-Уральского городского округа от 14.04.2021 _№ 824 |
| --- | --- |

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Каменск-Уральского городского округа до 2026 года

(АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ)

ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ

Оглавление

1. Паспорт программы	5

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры	10

2.1. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения	10

2.1.1. Институциональная структура	10

2.1.2. Характеристика системы ресурсоснабжения	11

2.1.3. Балансы мощности и ресурса	12

2.1.4. Доля поставки ресурса по приборам учёта	12

2.1.5. Зоны действия источников ресурсов	12

2.1.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по городскому округу в целом	12

2.1.7. Надёжность работы системы	13

2.1.8. Качество поставляемого ресурса	13

2.1.9. Воздействие на окружающую среду	14

2.1.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса	14

2.1.11. Технические и технологические проблемы в системе	15

2.2. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения	16

2.2.1. Институциональная структура	16

2.2.2. Характеристика системы теплоснабжения	18

2.2.3. Баланс мощности и подключённой нагрузки	22

2.2.4. Доля поставки ресурса по приборам учёта	37

2.2.5. Зоны действия источников ресурса	37

2.2.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по городскому округу в целом	45

2.2.7. Надёжность работы системы	46

2.2.8. Качество поставляемого ресурса	52

2.2.9. Воздействие на окружающую среду	52

2.2.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса	52

2.2.11. Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения	55

2.3. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения	58

2.3.1. Институциональная структура	58

2.3.2. Характеристика системы ресурсоснабжения	59

2.3.3. Балансы мощности и ресурса	61

2.3.4. Доля поставки ресурса по приборам учёта	62

2.3.5. Зоны действия источников ресурсов	63

2.3.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по городскому округу в целом	63

2.3.7. Надёжность работы системы	63

2.3.8. Качество поставляемого ресурса	66

2.3.9. Воздействие на окружающую среду	73

2.3.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса	75

2.3.11. Технические и технологические проблемы в системе	77

2.4. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения	77

2.4.1. Институциональная структура	77

2.4.2. Характеристика системы ресурсоснабжения	78

2.4.3. Балансы мощности и ресурса	83

2.4.4. Доля поставки ресурса по приборам учёта	85

2.4.5. Зоны действия источников ресурсов	85

2.4.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по городскому округу в целом	86

2.4.7. Надёжность работы системы	89

2.4.8. Качество поставляемого ресурса	90

2.4.9. Воздействие на окружающую среду	90

2.4.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса	90

2.4.11. Технические и технологические проблемы в системе	91

2.5. Краткий анализ существующего состояния системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами	92

2.5.1. Институциональная структура	92

2.5.2. Характеристика системы ресурсоснабжения	95

2.5.3. Балансы мощности и ресурса	96

2.5.4. Доля поставки ресурса по приборам учёта	97

2.5.5. Зоны действия источников ресурсов	97

2.5.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по городскому округу в целом	99

2.5.7. Надёжность работы системы	99

2.5.8. Качество поставляемого ресурса	99

2.5.9. Воздействие на окружающую среду	100

2.5.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса	100

2.5.11. Технические и технологические проблемы в системе	101

2.6. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения	102

2.6.1. Институциональная структура	102

2.6.2. Характеристика системы ресурсоснабжения	102

2.6.3. Балансы мощности и ресурса	102

2.6.4. Доля поставки ресурса по приборам учёта	103

2.6.5. Зоны действия источников ресурсов	103

2.6.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по городскому округу в целом	103

2.6.7. Надёжность работы системы	103

2.6.8. Качество поставляемого ресурса	103

2.6.9. Воздействие на окружающую среду	104

2.6.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса	104

2.6.11. Технические и технологические проблемы в системе	105

3. Перспективы развития Каменск-Уральского городского округа и прогноз спроса на коммунальные ресурсы	106

3.1. Количественное определение перспективных показателей развития Каменск-Уральского городского округа	106

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	123

3.2.1. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы в системе электроснабжения	124

3.2.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы в системе теплоснабжения	125

3.2.3. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы в системе водоснабжения	126

3.2.4. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы в системе водоотведения	127

3.2.5. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы в системе обращения с твёрдыми коммунальными отходами	127

3.2.6. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы в системе газоснабжения	128

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	129

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей	141

5.1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении	141

5.2. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	149

5.3. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	173

5.4. Программа инвестиционных проектов в водоотведении	176

5.5. Программа инвестиционных проектов системе обращения с твёрдыми коммунальными отходами	177

5.6. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении	179

5.7. Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях	180

5.8. Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, в системах наружного освещения	180

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения	182

7. Управление программой	184

1. Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каменск-Уральского городского округа до 2026 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; - Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; - Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации»; - постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»; - приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; - приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; - приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; - постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»; - постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций»; - приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»; - приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 28.10.2013 № 397/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 31.03.2020 № 185 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области»; - решение Городской Думы города Каменска-Уральского от 29.04.2009 № 80 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования город Каменск-Уральский»; - решение Городской Думы города Каменска-Уральского от 21.11.2018 № 415 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Каменск-Уральский на период до 2030 года»; - Постановление Администрации города Каменска-Уральского от 30.10.2014 г. № 1522 «Об утверждении Схемы теплоснабжения муниципального образования город Каменск-Уральский»; - постановление Администрации города Каменска-Уральского от 28.05.2020 № 398 «Об утверждении актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования город Каменск-Уральский на 2021 год»; - Постановление Администрации города Каменска-Уральского от 26.11.2014 № 1612 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Каменск-Уральский»; - Постановление Администрации города Каменска-Уральского от 10.02.2020 № 92 «Об актуализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Каменск-Уральский»; - документы по хозяйственной и финансовой деятельности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности; - действующие и планируемые к освоению программы капитального ремонта жилищного фонда, сноса ветхих, аварийных и не соответствующих нормативным требованиям жилых и общественных зданий, с указанием их места расположения (почтового адреса) данных объектов. |
| Заказчик программы | Отраслевой орган Администрации Каменск-Уральского городского округа по городскому хозяйству |
| Разработчик программы | Общество с ограниченной ответственностью «Комэнергоресурс» |
| Цели программы | - Обеспечение сбалансированного развития систем коммунальной инфраструктуры Каменск-Уральского городского округа в период до 2026 года. - Повышение надежности и энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры; - Повышение качества оказываемых коммунальных услуг для потребителей и сохранение приемлемости действующей ценовой политики. - Снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения. |
| Задачи программы: | - Учет показателей перспективной обеспеченности и потребности застройки городского округа. - Учет показателей надежности функционирования каждой системы коммунальной инфраструктуры, перспективы их развития, а также показатели качества предоставления коммунальных услуг. - Определение мероприятий, направленных на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства. - Определение мероприятий, направленных на повышение надежности газо-, электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и качества коммунальных ресурсов. - Определение мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения. - Определение мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации на территории городского округа, с учетом достижения организациями, осуществляющими электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду. - Учет прогноза роста тарифов на ресурсы, продукцию и услуги организаций, осуществляющих электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение (далее - тарифы), исходя из долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) и долгосрочных параметров развития экономики с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой. - Учет действующих тарифов, утвержденных уполномоченными органами. Проведение в установленном порядке оценки доступности для абонентов и потребителей платы за коммунальные услуги, в том числе оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, с учетом затрат на реализацию программы на соответствие критериям доступности. |
| Важнейшие целевые показатели программы | - Общая протяжённость сетей коммунальной инфраструктуры, км. - Уровень физического износа систем и объектов коммунальной инфраструктуры, %. - Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, %. - Протяженность построенных, реконструируемых сетей коммунальной инфраструктуры, км. - Индекс нового строительства сетей, %; - Объем реализации товаров и услуг, тыс. Гкал (тыс. м3, кВт·ч). - Доля потребителей, обеспеченных приборами учета, %. - Уровень потерь на сетях коммунальной инфраструктуры, %. - Удельное потребление коммунального ресурса, Гкал на кв. м за год (м3/чел/ год, кВт·ч/ чел/год). - Негативное воздействие на окружающую среду, да/нет. Конкретные значения важнейших целевых показателей, достигаемых в результате исполнения программы, приведены в таблице 60 в разделе 4. |
| Сроки и этапы реализации программы | Программа планируется к реализации в период с 2020 по 2026 годы. Отдельные этапы реализации программы не выделяются. |
| Объемы и источники финансирования программы | Планируемые объемы финансирования Программы приведены в таблице 60 в разделе 6 |

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Таблица 59 – Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры Каменск-Уральского городского округа до 2026 года

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Количественное значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фактическое значение | Прогнозные значения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах | тыс. кВтч | 113839,70 | 124798,00 | 127293,96 | 129839,84 | 132436,64 | 135085,37 | 137787,08 | 140542,82 |
| 1.2 | Величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями | тыс. кВтч | 9947,64 | 9948,81 | 9949,99 | 9951,16 | 9952,33 | 9954,09 | 9955,84 | 9958,19 |
| 1.3 | Величина потребления электрической энергии прочими потребителями | тыс. кВтч | 68131,02 | 74162,98 | 75537,37 | 76939,23 | 78369,12 | 79827,92 | 81315,87 | 82833,89 |
| 2 | Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Физический износ объектов системы | % | 38,00 | 37,45 | 36,91 | 36,38 | 35,86 | 35,34 | 34,83 | 34,33 |
| 2.2 | Количество объектов, в отношении которых осуществлён текущий или капитальный ремонт, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | трансформаторные подстанции | единиц | 121,00 | 123,00 | 125,00 | 127,00 | 129,00 | 131,00 | 133,00 | 135,00 |
| 2.2.2 | воздушные линии | км | 8,20 | 8,58 | 8,97 | 9,38 | 9,82 | 10,27 | 10,74 | 11,23 |
| 2.2.3 | кабельные линии | км | 1,90 | 1,99 | 2,08 | 2,17 | 2,27 | 2,38 | 2,49 | 2,60 |
| 3 | Показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля поставки ресурса МКД по приборам учёта | % | На момент актуализации Программы, данных не предоставлено |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2 | Доля поставки ресурса бюджетным организациям по приборам учёта | % |  |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | Показатели надежности системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Общая протяжённость сетей электроснабжения | км | 628,00 | 635,28 | 642,65 | 650,11 | 657,65 | 665,28 | 673,00 | 680,80 |
| 4.2 | Протяжённость электросетей, нуждающихся в замене | км | 10,85 | 10,78 | 10,72 | 10,66 | 10,59 | 10,53 | 10,47 | 10,40 |
| 4.3 | Количество технологических нарушений на распределительных электрических сетях | единиц | 302,00 | 300,19 | 298,39 | 296,60 | 294,82 | 293,05 | 291,29 | 289,54 |
| 4.4 | Отношение количества технологических нарушений на распределительных электрических сетях к протяжённости сети | ед./км | 0,48 | 0,47 | 0,46 | 0,46 | 0,45 | 0,44 | 0,43 | 0,43 |
| 5 | Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Технологические потери в электрических сетях | % | 9,50 | 9,47 | 9,43 | 9,40 | 9,36 | 9,33 | 9,30 | 9,26 |
| 6 | Показатели эффективности потребления коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям (удельные расходы каждого вида ресурса на 1 , на 1 чел.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах на одного проживающего | кВтч/1 чел | 670,00 | 734,45 | 749,10 | 764,03 | 779,27 | 794,78 | 810,61 | 826,72 |
| 6.2 | Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями на одного человека населения | кВтч | 58,55 | 58,55 | 58,55 | 58,56 | 58,56 | 58,57 | 58,57 | 58,58 |
| Б | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах | тыс. Гкал | 870,21 | 944,96 | 965,28 | 986,03 | 1007,23 | 1028,88 | 1051,00 | 1073,60 |
| 1.2 | Величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями | тыс. Гкал | 66,67 | 72,40 | 73,95 | 75,54 | 77,17 | 78,83 | 80,52 | 82,25 |
| 1.3 | Величина потребления тепловой энергии прочими потребителями | тыс. Гкал | 515,65 | 559,94 | 571,98 | 584,28 | 596,84 | 609,67 | 622,78 | 636,17 |
| 2 | Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Для системы централизованного теплоснабжения показатель не определяется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля поставки ресурса МКД по приборам учёта | % | На момент актуализации Программы, данных не предоставлено |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2 | Доля поставки ресурса бюджетным организациям по приборам учёта | % |  |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | Показатели надежности системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Красногорский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Повреждение в магистральных и распределительных сетях | 1/ км/ год | 0,67 | 0,62 | 0,58 | 0,54 | 0,51 | 0,47 | 0,44 | 0,41 |
| 4.2 | Синарский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Повреждение в магистральных и распределительных сетях | 1/ км/ год | 0,86 | 0,80 | 0,75 | 0,70 | 0,65 | 0,61 | 0,57 | 0,53 |
| 5 | Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Красногорский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Потери тепла в горячей воде | Гкал/ч | 62,30 | 62,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 1,24 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | Гкал/ч | 7,52 | 7,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Синарский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Потери тепла в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 40,36 | 41,26 | 41,36 | 41,46 | 43,26 | 46,96 | 46,96 |
| 5.2.2 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,20 |
| 5.2.3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | Гкал/ч | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 6 | Показатели эффективности потребления коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям (удельные расходы каждого вида ресурса на 1 , на 1 чел.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах на 1 кв. м. общей площади | Гкал/ 1 кв.м | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,26 |
| 6.2 | Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями на 1 кв. м. общей площади | Гкал/ 1 кв.м | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,21 |
| В | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Величина потребления холодной воды в многоквартирных домах | тыс. куб. м | 5035,59 | 5097,30 | 5161,25 | 5227,51 | 5296,19 | 5367,47 | 5441,33 | 5517,99 |
| 1.2 | Величина потребления холодной воды бюджетными учреждениями | тыс. куб. м | 319,71 | 323,63 | 327,69 | 331,90 | 336,26 | 340,78 | 345,47 | 350,34 |
| 1.3 | Величина потребления холодной воды прочими потребителями | тыс. куб. м | 2947,56 | 2983,68 | 3021,11 | 3059,90 | 3100,10 | 3141,82 | 3185,05 | 3229,92 |
| 1.4 | Величина потребления горячей воды в многоквартирных домах | тыс. куб. м | 3601,30 | 3635,95 | 3670,61 | 3705,26 | 3739,92 | 3774,58 | 3809,24 | 3843,89 |
| 1.5 | Величина потребления горячей воды бюджетными учреждениями | тыс. куб. м | 264,63 | 267,18 | 269,73 | 272,27 | 274,82 | 277,37 | 279,91 | 282,46 |
| 1.6 | Величина потребления горячей воды прочими потребителями | тыс. куб. м | 2839,14 | 2866,46 | 2893,78 | 2921,10 | 2948,43 | 2975,75 | 3003,07 | 3030,39 |
| 2 | Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды по санитарно-химическим показателям | % | 1,28 | 0,57 | 0,25 | 0,11 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| 2.2 | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля поставки ресурса МКД по приборам учёта | % | На момент актуализации Программы, данных не предоставлено |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2 | Доля поставки ресурса бюджетным организациям по приборам учёта | % |  |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | Показатели надежности системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Протяжённость сетей водоснабжения | км | 379,30 | 405,99 | 405,99 | 405,99 | 405,99 | 405,99 | 405,99 | 405,99 |
| 4.1.2 | Количество аварий на сетях водоснабжения | единиц | 110,56 | 114,49 | 102,20 | 96,83 | 91,45 | 86,07 | 80,69 | 75,31 |
| 4.1.3 | Индекс аварийности |  | 29,15 | 26,50 | 25,17 | 23,85 | 22,52 | 21,20 | 19,87 | 18,55 |
| 4.1.4 | Износ сетей | % | 73,19 | 70,83 | 68,46 | 66,10 | 63,73 | 61,37 | 59,00 | 56,64 |
| 5 | Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Объём потерь и неучтённых расходов воды | тыс. куб.м | 2856,00 | 3107,66 | 3102,44 | 3097,22 | 3092,01 | 3086,79 | 3081,57 | 3076,35 |
| 5.2 | Коэффициент потерь и неучтённых расходов воды | куб. м/км | 0,75 | 0,77 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| 5.3 | Доля потерь и неучтённых расходов воды | % | 25,30 | 26,40 | 26,36 | 26,32 | 26,27 | 26,23 | 26,18 | 26,14 |
| 6 | Показатели эффективности потребления коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям (удельные расходы каждого вида ресурса на 1 , на 1 чел.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах на одного проживающего | куб. м/ 1 чел | 5035,59 | 5097,30 | 5161,25 | 5227,51 | 5296,19 | 5367,47 | 5441,33 | 5517,99 |
| 6.2 | Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями на одного человека | куб. м/ 1 чел | 1,88 | 1,90 | 1,93 | 1,95 | 1,98 | 2,01 | 2,03 | 2,06 |
| 6.3 | Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах на одного проживающего | куб. м/ 1 чел | 21,20 | 21,40 | 21,60 | 21,80 | 22,01 | 22,21 | 22,41 | 22,61 |
| 6.4 | Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями на одного человека населения | куб. м/ 1 чел | 1,56 | 1,57 | 1,59 | 1,60 | 1,62 | 1,63 | 1,65 | 1,66 |
| Г | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Пропущено сточных вод - всего, в т.ч.: | тыс. куб. м | 13777,97 | 13838,38 | 13898,79 | 13959,20 | 14019,61 | 14080,02 | 14140,44 | 14200,85 |
| 1.2 | от населения | тыс. куб. м | 8773,99 | 8812,46 | 8850,93 | 8889,40 | 8927,87 | 8966,34 | 9004,81 | 9043,28 |
| 1.3 | от бюджетофинансируемых организаций | тыс. куб. м | 536,22 | 538,58 | 540,93 | 543,28 | 545,63 | 547,98 | 550,33 | 552,68 |
| 1.4 | от прочих организаций | тыс. куб. м | 4208,69 | 4227,14 | 4245,59 | 4264,04 | 4282,50 | 4300,95 | 4319,40 | 4337,86 |
| 1.5 | от других канализаций или отдельных канализационных сетей | тыс. куб. м | 259,07 | 260,21 | 261,35 | 262,48 | 263,62 | 264,75 | 265,89 | 267,02 |
| 2 | Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объёме сточных вод | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля поставки ресурса МКД по приборам учёта | % | На момент актуализации Программы, данных не предоставлено |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2 | Доля поставки ресурса бюджетным организациям по приборам учёта | % |  |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | Показатели надежности системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Протяжённость сетей водоотведения | км | 271,02 | 271,02 | 271,02 | 271,02 | 271,02 | 271,02 | 271,02 | 271,02 |
| 4.1.2 | Количество аварий на сетях водоотведения | единиц | 26,00 | 25,35 | 24,72 | 24,10 | 23,50 | 22,91 | 22,34 | 21,78 |
| 4.1.3 | Количество засоров | единиц | 27,90 | 25,11 | 22,60 | 20,34 | 18,30 | 16,47 | 14,83 | 13,34 |
| 4.1.4 | Индекс аварийности |  | 19,89 | 18,62 | 17,46 | 16,40 | 15,42 | 14,53 | 13,71 | 12,96 |
| 4.1.5 | Износ сетей водоотведения | % | 42,37 | 38,13 | 34,32 | 30,88 | 27,80 | 25,02 | 22,51 | 20,26 |
| 4.1.6 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 114,82 | 103,34 | 93,00 | 83,70 | 75,33 | 67,80 | 61,02 | 54,92 |
| 5 | Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Удельное количество аварий в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 5.2 | Удельное количество засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,05 |
| 6 | Показатели эффективности потребления коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям (удельные расходы каждого вида ресурса на 1 , на 1 чел.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Среднесуточное поступление сточных вод | тыс.куб.м | 37,75 | 37,75 | 37,79 | 37,85 | 38,00 | 38,18 | 38,56 | 38,91 |
| Д | Обращение с ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем ТКО переданных для сортировки на объекты по обработке отходов | тыс. тонн | 34,62 | 37,92 | 41,54 | 45,50 | 49,84 | 54,60 | 59,81 | 65,51 |
| 1.2 | Объем ТКО принятых для захоронения на объектах размещения отходов | тыс. тонн | 66,99 | 72,08 | 78,95 | 86,48 | 94,73 | 103,77 | 113,67 | 124,52 |
| 2 | Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для системы обращения с ТКО показатель не определяется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для системы обращения с ТКО показатель не определяется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Показатели надежности системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для системы обращения с ТКО показатель не определяется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения ТКО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб | % | 50,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 5.1.2 | количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов | возгораний на 1 га | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 5.2 | Показатели эффективности объектов, используемых для обработки ТКО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку | % | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 5,40 | 5,40 | 5,40 |
| 6 | Показатели эффективности потребления коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям (удельные расходы каждого вида ресурса на 1 , на 1 чел.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для системы обращения с ТКО показатель не определяется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Величина потребления природного газа в многоквартирных домах | тыс. куб. м | 2846939,04 | 2847106,59 | 2847274,15 | 2847441,70 | 2847609,26 | 2847860,59 | 2848111,93 | 2848447,04 |
| 1.2 | Величина потребления природного газа муниципальными бюджетными учреждениями | тыс. куб. м | 110441,50 | 110448,00 | 110454,50 | 110461,00 | 110467,50 | 110477,25 | 110487,00 | 110500,00 |
| 2 | Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для системы газоснабжения показатель не определяется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля поставки ресурса МКД по приборам учёта | % | На момент актуализации Программы, данных не предоставлено |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2 | Доля поставки ресурса бюджетным организациям по приборам учёта | % |  |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | Показатели надежности системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Одиночное протяжение уличной газовой сети | км | 425,30 | 425,51 | 425,73 | 425,94 | 426,15 | 426,36 | 426,58 | 426,79 |
| 5 | Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для системы газоснабжения показатель не определяется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Показатели эффективности потребления коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям (удельные расходы каждого вида ресурса на 1 , на 1 чел.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Удельная величина потребления природного газа в многоквартирных домах на одного проживающего | куб. м/ 1 чел | 16,76 | 16,76 | 16,76 | 16,76 | 16,76 | 16,76 | 16,76 | 16,76 |
| 6.2 | Удельная величина потребления природного газа муниципальными бюджетными учреждениями на одного человека населения | куб. м/ 1 чел | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| Ж | Показатели воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Степень улавливания твердых загрязняющих веществ пылегазоочистными установками в целом по городу | % | 96,30 | 96,78 | 97,27 | 97,75 | 98,24 | 98,73 | 99,23 | 99,72 |
| 2 | Доля выбросов от автотранспорта в загрязнении атмосферы | % | 35,60 | 35,53 | 35,46 | 35,39 | 35,32 | 35,25 | 35,17 | 35,10 |
| 3 | Объём финансирования природоохранных мероприятий | млн. руб. | 300,00 | 312,00 | 324,48 | 337,46 | 350,96 | 365,00 | 379,60 | 394,78 |
| З | Критерии доступности для населения коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | % | 12,20 | 12,32 | 12,45 | 12,57 | 12,70 | 12,82 | 12,95 | 13,08 |
| 2 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | % | 8,90 | 8,74 | 8,58 | 8,43 | 8,28 | 8,13 | 7,98 | 7,84 |
| 3 | Доля получателей компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг , % | % | 19,26 | 19,77 | 20,29 | 20,83 | 21,38 | 21,95 | 22,53 | 23,13 |

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

5.1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристики | Сроки выполнения работ, гг. | Всего, млн. руб. | В том числе по годам, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Требуемый объем капитальных вложений до 2026 года |  |  |  | 386,990 | 12,056 | 47,354 | 81,567 | 106,663 | 87,350 | 52,000 | 0,000 |
| 1 | Реконструкция МТП-7020А (ТМ-180 кВА) с заменой на КТПН-250 кВА, ул. Московская, 38, г. Каменск-Уральский | 0,25 МВА | 2021 | 2,392 |  | 2,392 |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция МТП-70211 (ТМ-250 кВА) с заменой на КТПН-250 кВА, ул. Революционная, 46, г. Каменск-Уральский | 0,25 МВА | 2021 | 1,098 |  | 1,098 |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция МТП-9Т (ТМ-400 кВА) с заменой на КТПН-400 кВА, пос. Северный, ул. Жилстрой, г. Каменск-Уральский | 0,4 МВА | 2021 | 1,210 |  | 1,210 |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция ТП-28 с заменой ТМ-630 кВа и установкой вводных выключателей 0,4 кВ, г. Каменск-Уральский | 0,63 МВА/2 выкл | 2021 | 0,903 |  | 0,903 |  |  |  |  |  |
| 5 | Модернизация ПС «Скала» 110/10/6 кВ, пр. Победы, 103 с заменой 13 выключателей 6 кВ, замена 6 шт. устройств Р3А, установка ВА3П, г. Каменск-Уральский | 13 шт./6 шт. | 2020 | 12,056 | 12,056 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Модернизация ПС «Скала» 110/10/6 кВ с заменой 8 МВ на ВВ 6/10 кВ, замена 8-ми устройств Р3А на ТН, замена устройств АРПН, пр. Победы, 103, г. Каменск-Уральский | 8 выкл | 2023 | 7,313 |  |  |  | 7,313 |  |  |  |
| 7 | Модернизация ОРУ-110 кВ ПС «Бродовская» 110/10 кВ, с заменой вводов 110 кВ на Т1, Т2, с заменой ТСН-1 и ТСН-2, 2 отделителей, 2 короткозамыкателей, замена устройств АРПН, по адресу пер. Санаторный, 22, г. Каменск-Уральский | 2 шт./2 шт./2 шт./2 шт./1 | 2022 | 10,267 |  |  | 10,267 |  |  |  |  |
| 8 | Реконструкция ВЛ-04 кВ от ТП-7141 ф. 4 с заменой 0,8 км провода на СИП, установкой АСКУЭ, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский | 0,8 км | 2021 | 1,751 |  | 1,751 |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство в старой части Красногорского района РП-5 и новых КЛ-10кВ в кабельных каналах от «РУСАЛ Каменск-Уральский» до нового РП и связей к существующим ТП, с использованием кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, для дублирования питающих фидеров «Г-1» и «Г-2». Установка АВР в новом РП-5 и существующих ТП |  | 2022-2024 | 25,000 |  |  | 8,300 | 8,350 | 8,350 |  |  |
| 10 | Прокладка двух КЛ от ПС «Бирюза» до РП-2 в кабельных каналах, с использованием кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена 300 мм2. Замена ВМ на вакуумные выключатели, установка ШУОТ, микропроцессорных защит |  | 2023-2024 | 20,000 |  |  |  | 10,000 | 10,000 |  |  |
| 11 | Прокладка КЛ-10 кВ, Установка двух ячеек КСО-366 |  | 2022 | 2,000 |  |  | 2,000 |  |  |  |  |
| 12 | Прокладка КЛ от ПС «Бирюза» до РП-4 в кабельном канале, с использованием кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена 300 мм2. Замена ВМ на вакуумные выключатели, установка ШУОТ, МПЗ (микропроцессорных защит) |  | 2022-2023 | 11,000 |  |  | 5,500 | 5,500 |  |  |  |
| 13 | Замена питающих КЛ-бкВ от ПС «Октябрьская» до ЦРП-4. Ремонт строительной части ЦРП, реконструкция РУ 6 и 0,4 кВ с полной заменой оборудования. Установка двух дополнительных ячеек 6 кВ |  | 2021-2022 | 30,000 |  | 15,000 | 15,000 |  |  |  |  |
| 14 | Установка на ПС «Скала»: - ШУОТ (шкаф управления оперативным током); - необслуживаемых АБ; - шкафов защит трансформаторов на микропроцессорных блоках; Ремонт строительной части ОРУ: - порталы; - отмостки; - забор. Внедрение АСУ и телемеханики |  | 2021-2025 | 25,000 |  | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |  |
| 15 | Прокладка КЛ-6 кВ от ТП-82(АО «СинТЗ») до ЦРП-60 с изоляцией из СШП сечением 150 мм2. Прокладка КЛ-6 кВ от ТП-34 до ЦРП-60 с изоляцией из СШП сечением 150 мм2. Установка 6 вакуумных КА, ШУОТ, МПЗ |  | 2023-2025 | 30,000 |  |  |  | 10,000 | 10,000 | 10,000 |  |
| 16 | Строительство БКТП -10/630 взамен существующей ТП-7001. Строительство ВЛ и КЛ от ТП 62Б до БКТП |  | 2023-2024 | 6,000 |  |  |  | 3,000 | 3,000 |  |  |
| 17 | Строительство ВЛ-10 кВ с ПС «Скала» через реку «Каменка» в район жилых застроек Лесхоза |  | 2023-2024 | 10,000 |  |  |  | 5,000 | 5,000 |  |  |
| 18 | Замена опорной и подвесной изоляции на ОРУ-1 10 кВ, покраска порталов, восстановление фундаментов и маслоприемников. Замена отделителей и короткозамыкателей на ВЭБ-1 10 кВ. Замена ЗРУ на блочное РУ контейнерного типа. Замена трансформаторов 6,3 МВА на 16 МВА. Установка щитов постоянного тока. Перевод РЗиА на МПЗ. Внедрение АСУ |  | 2023-2025 | 70,000 |  |  |  | 20,000 | 25,000 | 25,000 |  |
| 19 | Перевод отключенной ЛЭП-4 на фидер 10 кВ «КУЭМЗ-2». Замена опор, провода, КЛ, установка ВВ в ячейку ЛЭП-4 на ЦРП-36. Установка двух ТН, реклоузера вместо СВН, монтаж защит от ЗПП, АВР |  | 2021-2022 | 8,000 |  | 4,000 | 4,000 |  |  |  |  |
| 20 | Монтаж новой блочной ЦРП рядом с существующей. Замена вводных КЛ-10 кВ и КЛ до ближайших подстанций. Замена КЛ-04 кВ до теплопункта |  | 2022-2024 | 25,000 |  |  | 8,000 | 8,000 | 9,000 |  |  |
| 21 | Замена опор, перевод проводов АС на СИП |  | 2022-2025 | 10,000 |  |  | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |  |
| 22 | Приобретение и монтаж трансформаторов типа ТМГ на напряжение 10-6 кВ, необходимых мощностей |  | 2022-2025 | 30,000 |  |  | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |  |
| 23 | Установка реклоузеров в линии |  | 2021-2023 | 15,000 |  | 5,000 | 5,000 | 5,000 |  |  |  |
| 24 | Прокладка КЛ-6 кВ, установка двух ячеек в ТП-25 и ЦРП-24 |  | 2023 | 5,000 |  |  |  | 5,000 |  |  |  |
| 25 | Прокладка КЛ-6 кВ, установка ячейки в ТП-81Т |  | 2021 | 4,000 |  | 4,000 |  |  |  |  |  |
| 26 | Монтаж на подстанциях блоков сбора информации и управления, управление и сбор данных с реклоузеров |  | 2021-2025 | 10,000 |  | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |  |
| 27 | Строительство подстанций: д. Новый Завод - 2 шт. по 400 кВА д. Кодинка - 2 шт. по 400 кВА Старый Каменск - 2 шт. по 400 кВА |  | 2021-2023 | 8,000 |  | 3,000 | 2,500 | 2,500 |  |  |  |
| 28 | Строительство ВЛ-КЛ-10 кВ от ф 10 ПС «Октябрьская» |  | 2021 | 2,000 |  | 2,000 |  |  |  |  |  |
| 29 | Строительство новой ТП, перевод существующей нагрузки |  | 2022 | 4,000 |  |  | 4,000 |  |  |  |  |

5.2. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристики | Сроки выполнения работ, гг. | Всего, млн. руб. | В том числе по годам, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Требуемый объем капитальных вложений до 2026 года |  |  |  | 996,966 | 50,402 | 63,935 | 313,693 | 193,319 | 166,913 | 151,354 | 57,350 |
| Мероприятия по котельным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация теплотехнического оборудования котельной г. Каменск-Уральский ул. Парковая,13 с заменой 2-х котлов типа КВГМ-3,5-115 и заменой газовых горелок | выполняется в целях поддержания надежности и энергоэффективности | 2023-2027 | 10,800 |  |  |  | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 4,320 |
| 2 | Модернизация теплотехнического оборудования котельной г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 14А с заменой одного котла типа ДКВР-4-13 и заменой газовой горелки | выполняется в целях поддержания надежности и энергоэффективности | 2021-2023 | 3,774 |  | 1,258 | 1,258 | 1,258 |  |  |  |
| Мероприятия по подключению к системе теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство тепловой сети для подключения к системе централизованного теплоснабжения объекта капитального строительства: «Физкультурно-оздоровительный комплекс» по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Красногорская, 19 | подключение к системе теплоснабжения | 2021 | 3,522 |  | 3,522 |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство тепловой сети для подключения к системе централизованного теплоснабжения объекта капитального строительства: «Предприятие общественного питания» по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 133 | подключение к системе теплоснабжения | 2021 | 1,000 |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство тепловой сети для подключения к системе централизованного теплоснабжения объекта капитального строительства: «Жилой дом» по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская | подключение к системе теплоснабжения | 2021 | 0,700 |  | 0,700 |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство тепловой сети для подключения к системе централизованного теплоснабжения объекта капитального строительства: «Жилой дом стр. № 5» по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, бул. Комсомольский | подключение к системе теплоснабжения | 2021 | 0,630 |  | 0,630 |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство тепловой сети для подключения к системе централизованного теплоснабжения объекта капитального строительства: «Гараж» по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, на пересечении ул. Мичурина - ул. Блюхера | подключение к системе теплоснабжения | 2020 | 1,015 | 1,015 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство тепловой сети для подключения к системе централизованного теплоснабжения объекта капитального строительства: «ТРЦ «Волна» по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Кутузова | подключение к системе теплоснабжения | 2020 | 1,983 | 1,983 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство тепловой сети для подключения к системе централизованного теплоснабжения объекта капитального строительства: «Жилой дом стр. № 27» по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, мкр. Южный | подключение к системе теплоснабжения | 2020 | 3,491 | 3,491 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Подключение к системе центрального теплоснабжения объекта капитального строительства: «Магазин» по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, на пересечении ул. Лермонтова - ул. Войкова | подключение к системе теплоснабжения | 2020 | 0,011 | 0,011 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по строительству тепловых пунктов ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Строительство теплового пункта (ЦТП ГВС п. Чкаловский) для нагрева воды и обеспечения потребителей 6 коллектора Красногорского района горячей водой питьевого качества | Мощность 5,23 МВт | 2020- 2021 | 19,633 | 11,780 | 7,853 |  |  |  |  |  |
| 12 | Строительство теплового пункта (ЦТП ГВС ТП-4) для нагрева воды и обеспечения потребителей 1-3 коллекторов Красногорского района горячей водой питьевого качества | Мощность 12,21 МВт | 2023-2025 | 58,556 |  |  |  | 13,150 | 22,703 | 22,703 |  |
| 13 | Реконструкция участка трубопровода ГВС от тепловой камеры ТК74 ул. Каменская, 31 до тепловой камеры ТК59 ул. Исетская, 37 | Протяженность 380 м | 2023 | 14,656 |  |  |  | 14,656 |  |  |  |
| Мероприятия по строительству котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Строительство котельной, предназначенной для выработки и транспортировки тепловой энергии, теплоносителя на нужды отопления потребителей пос. Ленинский | Мощность не менее 30 МВт | 2022-2026 | 185,600 |  |  | 145,600 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| Мероприятия по модернизации тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры КIII-30 до детского учреждения №27 улица Добролюбова дом №18а | Протяженность 218,0 м | 2021 | 1,078 |  | 1,078 |  |  |  |  |  |
| 16 | Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры КIII-12-2 до детского учреждения №25 улица Кирова дом №13 | Протяженность 113,0 м | 2021 | 1,020 |  | 1,020 |  |  |  |  |  |
| 17 | Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры К3-16 до детского учреждения №84 улица Кирова дом №1 | Протяженность 130,0 м | 2021 | 1,253 |  | 1,253 |  |  |  |  |  |
| 18 | Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры ТМ11 до детского учреждения №53 улица Кунавина, дом №20а | Протяженность 150,0 м | 2021 | 1,426 |  | 1,426 |  |  |  |  |  |
| 19 | Строительство перемычки на тепловых сетях поселка Ленинский между котельной квартала №6 и тепломагистралью в районе дома №117 по ул. Лермонтова | Протяженность 380,0 м | 2022 | 6,971 |  |  | 6,971 |  |  |  |  |
| 20 | Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры КII-15-7 улицы Прокопьева дом №15 до тепловой камеры КII-15-8 улицы Прокопьева дом №13 | Протяженность 396 м | 2021-2022 | 5,155 |  | 3,000 | 2,155 |  |  |  |  |
| 21 | Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры КIII-18 улицы Кирова до тепловой камеры КIII-16-5 проспект Победы дом № 23 | Протяженность 240,0 м | 2022 | 3,776 |  |  | 3,776 |  |  |  |  |
| 22 | Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры ТМ5 улицы Крылова дом №15а до тепловой камеры ТМ-8 улицы Кунавина дом №21 | Протяженность 52,0 м | 2020 | 1,500 | 1,500 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры ТР-15 ул. Добролюбова, 35 до тепловой камеры КР-6 ул. Матросова, 17 с вводом на детский сад ул. Добролюбова, 30 | Протяженность 518,0 м | 2022-2023 | 7,417 |  |  | 3,900 | 3,517 |  |  |  |
| 24 | Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от подъема у тепловой камеры КТ-2 до П-образного компенсатора у железной дороги | Протяженность 340,0 м | 2022-2023 | 8,278 |  |  | 4,100 | 4,178 |  |  |  |
| 25 | Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от угла поворота улица Московская дом №39 до тепловой камеры К4-1 по улице Привокзальная | Протяженность 360,0 м | 2023-2024 | 9,111 |  |  |  | 4,500 | 4,611 |  |  |
| 26 | Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от угла поворота по улице Карла Маркса дом №58 до отпуска в канал по улице Олега Кошевого дом №10 | Протяженность 430,0 м | 2023-2024 | 6,419 |  |  |  | 3,200 | 3,219 |  |  |
| 27 | Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения по ул. К. Либкнехта | Протяженность 500,0 м | 2022-2023 | 5,071 |  |  | 2,571 | 2,500 |  |  |  |
| 28 | Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры ТК1-8-7 до тепловой камеры ТК 1-8-8 ул. Олега Кошевого, 15-16 | Протяженность 220,0 м | 2023-2024 | 2,623 |  |  |  | 1,400 | 1,223 |  |  |
| 29 | Реконструкция участка транзитного трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры К3-12-3 до тепловой камеры К3-12-4 в подвале жилого дома по ул. Кирова, №15 | Протяженность 160,0 м | 2024 | 1,075 |  |  |  |  | 1,075 |  |  |
| 30 | Реконструкция участков квартальных трубопроводов системы теплоснабжения по ул. 2-я Пятилетка, от дома №9 до дома №21; ул. 2-я Пятилетка, от дома №6 до дома №26 и ул. 2-я Пятилетка, от дома №3 до дома №5 | Протяженность 1240,0 м | 2023-2024 | 9,929 |  |  |  | 5,000 | 4,929 |  |  |
| 31 | Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры КР-1 до забора стадиона «Космос» по ул. Ленина | Протяженность 808,0 м | 2023-2024 | 10,021 |  |  |  | 4,802 | 5,219 |  |  |
| 32 | Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры ТК45-2 ул. Лермонтова, №24 до тепловой камеры ТК-47 ул. Лермонтова, 22 | Протяженность 270,0 м | 2022 | 1,592 |  |  | 1,592 |  |  |  |  |
| 33 | Реконструкция участка магистрального трубопровода от К2-11 до смотровой ТК (за проезжей частью по ул. К. Маркса) | Протяженность 680,0 м | 2024 | 4,382 |  |  |  |  | 4,382 |  |  |
| 34 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-7а ул. Ленина, 101 до отпуска в районе ул. Луначарского, 11 | Протяженность 740,0 м | 2022-2023 | 7,148 |  |  | 3,450 | 3,698 |  |  |  |
| 35 | Реконструкция участка трубопровода от К2-9 пр. Победы, №81 до К2-11 пр. Победы, №87 | Протяженность 636,0 м | 2021-2023 | 16,092 |  | 5,100 | 5,500 | 5,492 |  |  |  |
| 36 | Реконструкция зданий теплового комплекса | Реконструкция мягкой кровли и стен зданий | 2022 | 1,136 |  |  | 1,136 |  |  |  |  |
| 37 | Реконструкция тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей с целью повышения энергоэффективности | Замена тепловой изоляции трубопроводов теплосети | 2021-2022 | 4,000 |  | 2,000 | 2,000 |  |  |  |  |
| 38 | Реконструкция участка трубопровода транзитной тепловой сети по подвалу жилого дома №18 по бульвару Парижской Коммуны с вводами на детскую художественную школу и жилые дома по ул. 4-ой Пятилетки, 32, 34, бул. Парижской Коммуны, 16 | Протяженность 861,0 м | 2023-2024 | 6,824 |  |  |  | 4,300 | 2,524 |  |  |
| 39 | Модернизация технологического оборудования. Замена насосных агрегатов, трубопроводов, запорной и коммутационной аппаратуры ЦТП-13, c автоматизацией технологического процесса, ул. Ломоносова, 8 | Модернизация насосного оборудования системы отопления | 2022 | 1,157 |  |  | 1,157 |  |  |  |  |
| 40 | Модернизация насосного оборудования системы отопления ЦТП-3, ул. Войкова, 8 | Модернизация насосного оборудования системы отопления | 2025-2027 | 2,600 |  |  |  |  |  | 0,867 | 1,733 |
| 41 | Модернизация системы электроснабжения ЦТП-3, ул. Войкова,8 | Модернизация системы электроснабжения | 2026-2028 | 1,000 |  |  |  |  |  |  | 1,000 |
| 42 | Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры ТК62-3 ул. Алюминиевая, 23 до жилого дома ул. Попова, 2, с вводами на дома ул. Алюминиевая, 23, 25, 27, 29, 31; Стахановская, 2, 4; Попова, 2, 4, с перемычкой от тепловой камеры ТК16-1 ул. Стахановская, 4 до тепловой камеры ТК64-5 ул. Стахановская, 3 | Протяженность 1896,0 м | 2024-2026 | 22,627 |  |  |  |  | 8,100 | 9,300 | 5,227 |
| 43 | Модернизация технологического процесса выработки и транспортировки тепловой энергии в ЦТП-3, ул. Войкова, 8 | Установка системы автоматики и телеметрии | 2024 | 2,000 |  |  |  |  | 2,000 |  |  |
| 44 | Реконструкция участка тепловой сети от жилого дома ул. Коммунальная, 26 до ТК54-8 с вводами на жилые дома ул. 2-ая Рабочая, 5, 7, 15, 16а, 19, Средний проезд, 25, 29 | Протяженность 1715,0 м | 2025-2026 | 22,627 |  |  |  |  |  | 11,200 | 11,427 |
| 45 | Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры КIV-102 улица Октябрьская дом №82 до тепловой камеры К-31-1 улица Каменская дом №53 с вводами на дома улицы Калинина, №№48а, 50, 52, 54, 56, 58а, 60,62,64 улицы Октябрьская, №№82,84,86а | Протяженность 3264,0 м | 2022-2025 | 32,210 |  |  | 8,100 | 7,500 | 7,800 | 8,810 |  |
| 46 | Реконструкция участка трубопровода теплоснабжения коллектора №3 по территории «РУСАЛ Каменск-Уральский» | Протяженность 5220,0 м | 2022-2025 | 121,305 |  |  | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 31,305 |  |
| 47 | Реконструкция участка тепловой сети по подвалу жилого дома пр. Победы, 14 | Протяженность 137,0 м | 2023 | 1,112 |  |  |  | 1,112 |  |  |  |
| 48 | Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры К15-3 до детского учреждения №97 по улице Западная дом №10 | Протяженность 195 м | 2024 | 1,566 |  |  |  |  | 1,566 |  |  |
| 49 | Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры К18-14 до детского учреждения №89 по улице Центральная дом № 16 | Протяженность 228 м | 2023 | 1,855 |  |  |  | 1,855 |  |  |  |
| 50 | Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры К1-19 до детского учреждения №20 по улице Каменская дом №11а | Протяженность 354,0 м | 2024 | 2,860 |  |  |  |  | 2,860 |  |  |
| 51 | Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры К1-16-6-7 до детского учреждения №34 по улице Строителей дом №3 | Протяженность 213,0 м | 2024 | 1,723 |  |  |  |  | 1,723 |  |  |
| 52 | Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры КМ-7 улицы Челябинская дом №20 до тепловой камеры КМ-8 улицы Челябинская дом №17 | Протяженность 300,0 м | 2023-2024 | 8,405 |  |  |  | 4,200 | 4,205 |  |  |
| 53 | Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от отпуска в канал ул. Белинского, №71 до тепловой камеры ТК4-83 Агролицей | Протяженность 300,0 м | 2024-2025 | 9,978 |  |  |  |  | 4,500 | 5,478 |  |
| 54 | Реконструкция тепловой сети от тепловой камеры К1-3-6 и К1-3-7 до детского сада № 9 ул. Бажова,18 | Протяженность 479,0 м | 2025-2026 | 5,521 |  |  |  |  |  | 2,700 | 2,821 |
| 55 | Реконструкция участка тепловой сети от К1-1-1 ул. Жилстрой до К1-1-4 ул. Озёрная, 2 | Протяженность 616,0 м | 2023-2025 | 22,319 |  |  |  | 10,200 | 6,800 | 5,319 |  |
| 56 | Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры КМ-42 ул. Дзержинского, №36 до тепловой камеры КМ-29 ул. Алюминиевая, №59 | Протяженность 1515,0 м | 2021 | 4,100 |  | 4,100 |  |  |  |  |  |
| 57 | Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры ТК 16-19 ул. Школьная, №17 до тепловой камеры ТК 16-25 ул. Слесарей, №24 | Протяженность 932,0 м | 2024 | 6,340 |  |  |  |  | 6,340 |  |  |
| 58 | Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры К38 до улицы 2-я Рабочая дом №53 | Протяженность 106,0 м | 2024 | 0,935 |  |  |  |  | 0,935 |  |  |
| 59 | Реконструкция участка трубопровода тепловых сетей от тепловой камеры ТК65 ул. Гагарина, №2 до тепловой камеры ТК75 ул. Каменская, №32 | Протяженность 1875,0 м | 2022-2024 | 22,532 |  |  | 8,300 | 7,600 | 6,632 |  |  |
| 60 | Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры KIV-91 ул. Белинского,24 до тепловой камеры КМ-25 ул.4-й Пятилетки,10 | Протяженность 1500,0 м | 2021 | 9,700 |  | 9,700 |  |  |  |  |  |
| 61 | Реконструкция участка трубопровода тепловых сетей от угла поворота коллективного сада ЖБИ до теплового пункта ТП-8 ул. Белинского, №100 | Протяженность 540,0 м | 2024-2025 | 7,179 |  |  |  |  | 3,600 | 3,579 |  |
| 62 | Реконструкция участка трубопровода тепловых сетей коллектора №4 от Красногорской ТЭЦ до забора «РУСАЛ Каменск-Уральский» | Протяженность 360,0 м | 2024-2025 | 6,433 |  |  |  |  | 3,000 | 3,433 |  |
| 63 | Реконструкция участка трубопровода тепловых сетей от тепловой камеры К16-12 ул. 4-й Проезд, №5 до тепловой камеры К16-16 ул. Школьная, №10 (школа №7) | Протяженность 840,0 м | 2020 | 3,500 | 3,500 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Модернизация насосного оборудования (2 единицы) на тепловом пункте №4, ул. Уральская, 8 | Модернизация насосного оборудования | 2026 | 8,000 |  |  |  |  |  |  | 8,000 |
| 65 | Реконструкция зданий теплового комплекса | Реконструкция мягкой кровли и стен зданий | 2022 | 1,131 |  |  | 1,131 |  |  |  |  |
| 66 | Реконструкция тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей | Замена тепловой изоляции трубопроводов теплосети | 2022-2023 | 4,000 |  |  | 2,000 | 2,000 |  |  |  |
| 67 | Модернизация технологического оборудования Замена насосных агрегатов, теплообменников, трубопроводов, запорной и коммутационной аппаратуры ЦТП-2, c автоматизацией технологического процесса, ул. Суворова | Замена электрооборудования, насосных агрегатов, трубопроводов, запорной арматуры и коммутационной аппаратуры | 2021 | 3,500 |  | 3,500 |  |  |  |  |  |
| 68 | Модернизация технологического оборудования. Замена насосных агрегатов, теплообменников, трубопроводов, запорной и коммутационной аппаратуры ЦТП-1, c автоматизацией технологического процесса, б. Комсомольский, 42 | Замена электрооборудования, насосных агрегатов, трубопроводов, запорной арматуры и коммутационной аппаратуры | 2023 | 3,500 |  |  |  | 3,500 |  |  |  |
| 69 | Модернизация технологического оборудования. Замена насосных агрегатов, теплообменников, трубопроводов, запорной и коммутационной аппаратуры ЦТП-16, c автоматизацией технологического процесса, б. Комсомольский, 51А | Замена технологического оборудования, насосных агрегатов, трубопроводов, запорной арматуры и коммутационной аппаратуры | 2022 | 3,500 |  |  | 3,500 |  |  |  |  |
| 70 | Модернизация технологического оборудования Замена насосных агрегатов, трубопроводов, запорной и коммутационной аппаратуры НС «Калинина», c автоматизацией технологического процесса, ул. Калинина | Замена технологического оборудования, насосных агрегатов, трубопроводов, запорной арматуры и коммутационной аппаратуры | 2023 | 1,500 |  |  |  | 1,500 |  |  |  |
| 71 | Модернизация технологического оборудования Замена насосных агрегатов, трубопроводов, запорной и коммутационной аппаратуры НС ТП-5 | Замена технологического оборудования, насосных агрегатов, трубопроводов, запорной арматуры и коммутационной аппаратуры | 2025-2026 | 12,000 |  |  |  |  |  | 6,000 | 6,000 |
| 72 | Модернизация технологического процесса транспортировки тепловой энергии ТП-4, ул. Уральская, 8а (системы автоматики и телеметрии) | Установка системы автоматики и телеметрии | 2022 | 2,000 |  |  | 2,000 |  |  |  |  |
| 73 | Установка приборов учета тепловой энергии на потребителях горячего водоснабжения | Установка приборов учета тепловой энергии на потребителях горячего водоснабжения | 2022-2023 | 2,000 |  |  | 1,000 | 1,000 |  |  |  |
| 74 | Модернизация узла управления на магистральной тепловой сети коллектора №1 по улице Алюминиевая, 2 | Замена запорной арматуры | 2024 | 0,280 |  |  |  |  | 0,280 |  |  |
| 75 | Модернизация (реконструкция) участка наружной сети подающего трубопровода горячего водоснабжения, в том числе: мероприятия по замене участка наружной сети подающего водопровода горячего водоснабжения на трубопровод условным диаметром не менее 80 мм на участке от тепловой камеры 8 (ТК-8) до тепловой камеры – 9 (ТК-9) между домами 42б и 48 по ул. Кутузова в г. Каменске-Уральском с восстановлением поврежденной или отсутствующей тепловой изоляции трубопроводов горячего водоснабжения в тепловых камерах ТК-6, ТК-7, ТК-8,ТК-9 наружной сети горячего водоснабжения, между домами 42б и 48 по ул. Кутузова г. Каменска-Уральского | Протяженность 1120,0 м | 2020 | 0,840 | 0,840 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры ТК-4 ул. Лермонтова, 135 до тепловой камеры С-5 ул. Лермонтова, 139 с вводами на ДК «Современник» | Протяженность 1120,0 м | 2025-2026 | 13,322 |  |  |  |  |  | 6,500 | 6,822 |
| 77 | Реконструкция компенсаторов в тепловой камере ТК-IV-108/1 ул. Октябрьская, 85 | Замена морально устаревших сальниковых компенсаторов на сильфонные | 2022 | 1,700 |  |  | 1,700 |  |  |  |  |
| 78 | Реконструкция участка тепловой сети под дорогой от тепловой камеры КМ-30 ул. Алюминиевая, 49 до тепловой камеры КМ-30-1 ул. Алюминиевая, 60 | Протяженность 144,0 м | 2024 | 1,896 |  |  |  |  | 1,896 |  |  |
| 79 | Реконструкция компенсаторов в тепловой камере ТК-110 по ул. Челябинская, 48 | Замена морально устаревших сальниковых компенсаторов на сильфонные | 2022 | 1,188 |  |  | 1,188 |  |  |  |  |
| 80 | Реконструкция компенсаторов в тепловой камере КМ-3 по ул. Каменская, 78. | Замена морально устаревших сальниковых компенсаторов на сильфонные | 2022 | 1,473 |  |  | 1,473 |  |  |  |  |
| 81 | Реконструкция компенсаторов в тепловой камере ТК-38 по ул. Уральская, 20. | Замена морально устаревших сальниковых компенсаторов на сильфонные | 2021 | 1,106 |  | 1,106 |  |  |  |  |  |
| 82 | Реконструкция компенсаторов в тепловой камере ТК-36 по ул. Уральская, 8. | Замена морально устаревших сальниковых компенсаторов на сильфонные | 2021 | 0,636 |  | 0,636 |  |  |  |  |  |
| 83 | Реконструкция компенсаторов в тепловой камере ТК-57 по ул. Исетская, 35 | Замена морально устаревших сальниковых компенсаторов на сильфонные | 2022 | 1,319 |  |  | 1,319 |  |  |  |  |
| 84 | Реконструкция компенсаторов в тепловой камере ТК-48 по ул. Алюминиевая, 14 | Замена морально устаревших сальниковых компенсаторов на сильфонные | 2022 | 0,642 |  |  | 0,642 |  |  |  |  |
| 85 | Реконструкция компенсаторов по ул. Алюминиевая, 64 (в канале) | Замена морально устаревших сальниковых компенсаторов на сильфонные | 2022 | 0,274 |  |  | 0,274 |  |  |  |  |
| 86 | Реконструкция компенсаторов в тепловой камере КМ-19-2 по ул. Калинина, 11 | Замена морально устаревших сальниковых компенсаторов на сильфонные | 2023 | 0,465 |  |  |  | 0,465 |  |  |  |
| 87 | Реконструкция компенсаторов в тепловой камере К1-9-8 по ул. Октябрьская, 11а | Замена морально устаревших сальниковых компенсаторов на сильфонные | 2023 | 0,275 |  |  |  | 0,275 |  |  |  |
| 88 | Реконструкция участка магистральной тепловой сети коллектора №3 от отпуска до К3-29 ул. Заводская, 7, 7а | Протяженность 1120,0 м | 2022-2023 | 10,700 |  |  | 5,200 | 5,500 |  |  |  |
| 89 | Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от тепловой камеры К2-5 ул. Пушкина, 2 до тепловой камеры К2-7 пр. Победы | Протяженность 130,0 м | 2024 | 5,853 |  |  |  |  | 5,853 |  |  |
| 90 | Модернизация узла управления тепловой сети в тепловой камере П-4 по ул. Сибирская,30а | Замена запорной арматуры | 2022 | 0,551 |  |  | 0,551 |  |  |  |  |
| 91 | Модернизация узла управления тепловой сети в тепловой камере К2-15 по пр. Победы,95 и участок тепловой сети до теплового пункта ТП-45 ул. Прокопьева | Протяженность 360,0 м | 2022-2023 | 9,025 |  |  | 4,500 | 4,525 |  |  |  |
| 92 | Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры К1-7 ул. Октябрьская, 34 до тепловой камеры К1-7-9-4 ул. Строителей, 27 с вводами на дома ул. Октябрьская, 34; ул. Алюминиевая, 5, 7; ул. Строителей, 27, 29 | Протяженность 1260,0 м | 2022-2023 | 14,090 |  |  | 8,000 | 6,090 |  |  |  |
| 93 | Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры К4-94-1 ул. Средняя, 1 до тепловой камеры К4-94-5 ул. Шестакова, 22 с вводами на дома ул. Шестакова, 18, 22, ул. Средняя 3, 5 | Протяженность 1203,0 м | 2022 | 7,811 |  |  | 7,811 |  |  |  |  |
| 94 | Реконструкция участка тепловой сети от К2-1а-3 ул. Культурная до К2-1а-14 ул. Металлургов | Протяженность 710,0 м | 2025 | 13,400 |  |  |  |  |  | 13,400 |  |
| 95 | Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры ТК-105-3 ул. Физкультурников, 7 до тепловой камеры ТК-105-8 ул. Механизаторов 48а с вводами на дома ул. Механизаторов 48а, ул. Механизаторов 50 | Протяженность 411,0 м | 2021 | 4,153 |  | 4,153 |  |  |  |  |  |
| 96 | Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры К3-8 до тепловой камеры К3-9 пр. Победы, 39 с вводами на дома пр. Победы, 39 и 39а | Протяженность 258,0 м | 2022 | 7,828 |  |  | 7,828 |  |  |  |  |
| 97 | Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры К4-6 ул. Кунавина, 28 до тепловой камеры К4-6-13 ул. Репина, 13 с вводами на дома ул. Кунавина №24, 26, 28, Репина №5, 7, 11, 13 | Протяженность 1158,0 м | 2022-2023 | 15,549 |  |  | 8,000 | 7,549 |  |  |  |
| 98 | Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры ТК-60 ул. Спиридонова, 15 до ТК-101 ул. Лермонтова, 16 с вводом на дом ул. Ленинградская, 23 | Протяженность 586,0 м | 2022-2024 | 20,778 |  |  | 7,800 | 6,200 | 6,778 |  |  |
| 99 | Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры ТК62 ул. Алюминиевая, 22 до тепловой камеры ТК64 ул. Алюминиевая, 32 с вводами на дома ул. Алюминиевая, 26, ул. Алюминиевая, 28 | Протяженность 927,0 м | 2021-2022 | 11,710 |  | 5,100 | 6,610 |  |  |  |  |
| 100 | Реконструкция участка тепловой сети от ТП-45 до тепловой камеры М3 с заменой вводов по ул. К. Маркса, 45 и пр. Победы, 91,93,95 | Протяженность 666,0 м | 2020 | 1,173 | 1,173 |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Реконструкция участка трубопровода горячего водоснабжения от ИТП жилого дома ул. Лермонтова, 87 до ТК-15 ул. Лермонтова, 93 | Протяженность 340,0 м | 2022 | 3,500 |  |  | 3,500 |  |  |  |  |
| 102 | Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры ТК-44 ул. Каменская, 16 до тепловой камеры ТК-45А ул. Алюминиевая, 19 с вводами на дома ул. Алюминиевая, 19, 21, ул. Каменская, 16, ул. Уральская, 24 | Протяженность 891,0 м | 2025 | 8,600 |  |  |  |  |  | 8,600 |  |
| 103 | Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры ТК46 ул. Алюминиевая, 18 до тепловой камеры ТК48 ул. Алюминиевая, 14 с вводами на дома ул. Алюминиевая, 14, 16, 18, 18А, 20, 20А, 22; ул. Бугарева, 3, 5; ул. Уральская, 30, 43А | Протяженность 1599,0 м | 2020-2023 | 23,937 | 3,600 | 5,800 | 6,100 | 8,437 |  |  |  |
| 104 | Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры ТК55 ул. Уральская, 47 до тепловой камеры ТК56 ул. Уральская, 43 | Протяженность 57,0 м | 2020 | 3,546 | 3,546 |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры К4-82 ул. Белинского, 71Б до тепловой камеры К4-82-1 ул. Белинского, 71А с вводами на дома ул. Белинского, 71А, 71Б, ул. Механизаторов, 1, 1А | Протяженность 1077,0 м | 2020 | 6,707 | 6,707 |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры Т17 по ул. Каменская,72 до фундамента дома по ул. Каменская,66 | Протяженность 339,0 м | 2020 | 0,705 | 0,705 |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры KIV-86 ул. Октябрьская, 33 до тепловой камеры KIV-87 ул. Октябрьская, 64 | Протяженность 210,0 м | 2020 | 5,573 | 5,573 |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры КМ10 ул. 4-ой Пятилетки, 35 до тепловой камеры КМ11а ул. 4-ой Пятилетки, 31 | Протяженность 555,0 м | 2020 | 4,978 | 4,978 |  |  |  |  |  |  |

5.3. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристики | Сроки выполнения работ, гг. | Всего, млн. руб. | В том числе по годам, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Требуемый объем капитальных вложений до 2026 года |  |  |  | 5044,844 | 522,465 | 301,381 | 1185,301 | 1619,037 | 686,958 | 681,902 | 47,800 |
| 1 | Обеспечение очистных сооружений Сысертского водозабора резервным электроснабжением от независимого источника | ГПУ «КАМА-КАМАЗ KG-400S» | 2020-2021 | 18,534 | 15,478 | 3,056 |  |  |  |  |  |
| 2 | Установка счетчиков нового поколения с дистанционным снятием показаний в многоквартирных домах, объектах социально-культурной и промышленной сферы | 2000 шт. | 2020-2024 | 25,280 | 5,056 | 5,056 | 5,056 | 5,056 | 5,056 |  |  |
| 3 | Строительство второго подающего водовода от водозаборных сооружений на Нижне-Сысертском водохранилище (1 этап) | Д= 630 мм L= 26685м | 2020 | 462,357 | 462,357 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство второго подающего водовода от водозаборных сооружений на Нижне-Сысертском водохранилище (2 этап) | Д= 630 мм L= 28315м | 2021-2023 | 2260,000 |  | 160,000 | 1050,000 | 1050,000 |  |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт / реконструкция / реновация существующего водовода от Нижне-Сысертского водохранилища до площадки фильтровальной станции в г. Каменск-Уральский Свердловской области (3 этап) | Д= 630 мм L= 55000м | 2023-2025 | 1738,939 |  |  |  | 434,735 | 652,102 | 652,102 |  |
| 6 | Строительство теплового пункта для подачи ГВС потребителям 6-го коллектора 4,5 Гкал/час (5,23 МВт) с подводящими сетями холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | Мощность 4,5 Гкал/час (5,23 МВт) | 2020-2021 | 25,957 | 15,574 | 10,383 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Строительство циркуляционного трубопровода от тепловой камеры ТК16-25 до теплового пункта | L= 1530 м | 2021 | 21,791 |  | 21,791 |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство теплового пункта для подачи ГВС потребителям 4-го коллектора 25 Гкал/час (29 МВт) с подводящими сетями холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | Мощность 25 Гкал/час (29 МВт) | 2021-2023 | 167,083 |  | 48,000 | 55,694 | 63,389 |  |  |  |
| 7.1 | Строительство циркуляционного трубопровода от теплового пункта 4-го коллектора до тепловой камеры К4-86 ул. Октябрьская, 33 | L= 1094 м | 2021-2023 | 28,719 |  | 9,573 | 9,573 | 9,573 |  |  |  |
| 7.2 | Строительство трубопровода ГВС от тепловой камеры КМ35 ул. Алюминиевая, 39 до тепловой камеры Т74-1(61) ул. 4-й Пятилетки, 5 | L= 380 м | 2023 | 6,962 |  |  |  | 6,962 |  |  |  |
| 8 | Строительство теплового пункта для подачи ГВС потребителям 1,3-го коллекторов 10,5 Гкал/час (12,21 МВт) с подводящими сетями холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | Мощность 10,5 Гкал/час (12,21МВ) | 2021-2023 | 58,566 |  | 19,522 | 19,522 | 19,522 |  |  |  |
| 8.1 | Реконструкция участка трубопровода ГВС от тепловой камеры ТК74 ул. Каменская, 31 до тепловой камеры ТК59 ул. Исетская, 37 | L= 803 м | 2022 | 14,656 |  |  | 14,656 |  |  |  |  |
| 9 | Модернизация и реконструкция сетей питьевого водоснабжения и запорной арматуры Синарского района | L= 6500 м | 2019-2026 | 70,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 10 | Модернизация и реконструкция сетей питьевого водоснабжения и запорной арматуры Красногорского района | L= 5500 м | 2019-2026 | 70,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 11 | Модернизация и реконструкция сетей питьевого водоснабжения Синарского и Красногорского районов (модернизация и реконструкция запорной арматуры Ду 400-600 мм по адресам: ул. Олега Кошевого, ул. Октябрьская, ул. Рябова, Северная Мазуля, ул. Лермонтова, 97, дюкер р. Каменка у сан. «Чистый ключ», дюкер р. Исеть у проф. «Каменный пояс», ул. Кирова, Карла Маркса, ул. Кирова, 11, ул. Кирова, 16, ул. Тевосяна, 7, Кунавина); Ду 800- 3 шт. (внешний тракт) | 24 шт. | 2020-2026 | 20,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 |
| 12 | Строительство питьевого водопровода от камеры В1-1 на существующих водоводах до промплощадки «РУСАЛ Каменск-Уральский» для питьевого водоснабжения потребителей предприятия |  | 2022-2026 | 34,000 |  |  | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 |
| 13 | Применение современных методов и технологий обеззараживания воды, эффективных в отношении вирусов |  | 2020-2022 | 3,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  |  |  |  |
| 14 | Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне VI жилого района «Южный» | Д= 300 L = 1500 | 2026 | 7,500 |  |  |  |  |  |  | 7,500 |
| 15 | Строительство новых водоводов диаметром 300 мм в микрорайонах V жилого района «Южный» для обеспечения бесперебойной работоспособности | Д= 300 L = 2300 | 2026 | 11,500 |  |  |  |  |  |  | 11,500 |

5.4. Программа инвестиционных проектов в водоотведении

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристики | Сроки выполнения работ, гг. | Всего, млн. руб. | В том числе по годам, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Требуемый объем капитальных вложений до 2026 года |  |  |  | 861,134 | 8,000 | 70,434 | 229,000 | 209,000 | 314,900 | 9,900 | 19,900 |
| 1 | Реконструкция камеры переключения в р-не Байновского моста (со стороны Синарского района) г. Каменск-Уральский |  | 2020-2024 | 20,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |  |  |
| 2 | Модернизация участка трубопровода централизованной системы водоотведения ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС» | 628 м | 2024-2026 | 2,700 |  |  |  |  | 0,900 | 0,900 | 0,900 |
| 3 | Сливная станция жидких бытовых отходов по ул. Заводская, г. Каменск-Уральский | 40 тыс. м3/год | 2021 | 20,000 |  | 20,000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Сливная станция жидких бытовых отходов в Синарском районе г. Каменск-Уральский | 40 тыс. м3/год | 2021-2022 | 21,000 |  | 1,000 | 20,000 |  |  |  |  |
| 5 | Строительство насосной станции на пересечении улиц Октябрьская - Суворова с подводящими сетями водоотведения | 1 ед. | 2024-2026 | 25,000 |  |  |  |  | 5,000 | 5,000 | 15,000 |
| 6 | Проектирование и строительство сооружений по обработке осадков на очистных сооружениях канализации |  | 2021 | 12,800 |  | 12,800 |  |  |  |  |  |
| 7 | Модернизация и реконструкция сетей водоотведения, Красногорский и Синарский районы | L=1000 м | 2019-2026 | 28,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 8 | Обеспечение объектов очистных сооружений резервным электроснабжением от независимого источника |  | 2021 | 17,634 |  | 17,634 |  |  |  |  |  |
| 9 | Обеспечение объектов КНС резервным электроснабжением от независимого источника |  | 2022-2024 | 3,000 |  |  | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  |  |
| 10 | Проектирование и строительство очистных сооружений ливневой канализации Красногорского района | 61 тыс. м3сут | 2021-2024 | 711,000 |  | 11,000 | 200,000 | 200,000 | 300,000 |  |  |

5.5. Программа инвестиционных проектов системе обращения с твёрдыми коммунальными отходами

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристики | Сроки выполнения работ, гг. | Всего, млн. руб. | В том числе по годам, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2028 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Требуемый объем капитальных вложений до 2026 года |  |  |  | 221,708 | 26,138 | 33,333 | 37,656 | 17,629 | 18,160 | 20,129 | 68,663 |
| 1 | Реконструкция мусоросортировочного комплекса (вторая линия) | годовая мощность 40 тыс. тонн | 2024-2026 | 16,246 |  |  |  |  | 5,556 | 5,235 | 5,455 |
| 2 | Реконструкция существующего участка размещения отходов | годовая мощность 106 тыс. тонн | 2020-2028 | 65,243 | 12,148 | 14,533 | 16,606 | 10,675 | 4,718 | 2,188 | 4,375 |
| 3 | Строительство карт для захоронения отходов 4 и 5 классов опасности (устройство карт, ограждение, автодороги, водоотводная канава, дамба, система водоотведения и орошения, освещение) | срок эксплуатации объекта 13,7 лет | 2023-2028 | 86,379 |  |  |  | 6,954 | 7,886 | 12,707 | 58,833 |
| 4 | Устройство дренажной системы для сбора и отвода фильтрата |  | 2022 | 4,750 |  |  | 4,750 |  |  |  |  |
| 5 | Устройство карт для захоронения отходов (с профильтрационным основанием) |  | 2020 | 5,660 | 5,660 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Устройство дамб обвалования и нагорной канавы по периметру расширяемого участка |  | 2020-2022 | 9,990 | 3,330 | 3,330 | 3,330 |  |  |  |  |
| 7 | Устройство наружного освещения и ограждения |  | 2022 | 2,500 |  |  | 2,500 |  |  |  |  |
| 8 | Устройство технологических проездов с разгрузочными площадками в щебне |  | 2020-2021 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |  |  |  |  |  |
| 9 | Приобретение компактора BOMAG BC7272 RB-2 для уплотнения отходов и автомобильных весов |  | 2021-2022 | 20,940 |  | 10,470 | 10,470 |  |  |  |  |

5.6. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристики | Сроки выполнения работ, гг. | Всего, млн. руб. | В том числе по годам, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Требуемый объем капитальных вложений до 2026 года |  |  |  | 67,713 | 9,160 | 15,253 | 7,160 | 7,160 | 0,000 | 0,000 | 28,980 |
| 1 | Газоснабжение жилых домов по улицам Ленина и Толбухина, город Каменск-Уральский | 57-110/1500 мм/м | 2021 | 1,192 |  | 1,192 |  |  |  |  |  |
| 2 | Газоснабжение жилых домов по улице Ленина (четная сторона), город Каменск-Уральский | 57-160/3150 мм/м | 2021 | 2,150 |  | 2,150 |  |  |  |  |  |
| 3 | Газификация жилых домов частного сектора Синарского района для снижения тепловых потерь за счет вывода из работы ветхих распределительных тепловых сетей |  | 2020-2021 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Газификация жилых домов частного сектора – снижение тепловых потерь за счет вывода из работы ветхих распределительных тепловых сетей |  | 2020-2021 | 2,750 |  | 2,750 |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство ГРС-II северо-восточнее города и сооружение газопровода-отвода к ней от существующего газопровода высокого давления (5,5 МПа) Д-720 мм |  | 2020-2023 | 28,640 | 7,160 | 7,160 | 7,160 | 7,160 |  |  |  |
| 6 | Перекладка существующего газопровода Д-400 мм (0,6 МПа) по ул. Лермонтова на Д-500 мм |  | 2026 | 28,980 |  |  |  |  |  |  | 28,980 |