Актуальная редакция на   13.05.2026

Муниципальная программа «Реализация мероприятий

в области градостроительной деятельности на территории

Каменск-Уральского городского округа на 2025-2030 годы»

(Программа утверждена постановлением Администрации  Каменск-Уральского городского округа от 03.10.2024 № 687 (в редакции постановлений Администрации  Каменск-Уральского городского округа   от 11.03.2025 № 191, от 10.07.2025 № 563, от 20.08.2025 № 668, от 19.01.2026 № 10, от  30.03.2026 № 194, от 13.05.2026 № 324)

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Каменск-Уральского городского округа на 2025-2030 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Орган местного самоуправления «Комитет по архитектуре и градостроительству Каменск-Уральского городского округа» |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2025-2030 годы |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цель 1. Обеспечение устойчивого развития территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования. Задача 1. Разработка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования, документов территориального планирования, градостроительного зонирования, программ комплексного развития социальной и транспортной инфраструктур, их актуализация. Задача 2. Обеспечение документацией по планировке территорий. - Цель 2. Увеличение объемов строительства, оказание содействия в реализации инвестиционных проектов комплексного развития территорий. - Задача 3. Формирование земельных участков под размещение объектов и территорий. - Цель 3. Ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Свердловской области (ГИСОГД СО) - Задача 4. Предоставление услуг в сфере градостроительной деятельности Цель 4. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры. Задача 5. Строительство объектов транспортной инфраструктуры. Цель 5. Развитие инженерной инфраструктуры. Задача 6. Строительство объектов инженерной инфраструктуры. Цель 6. Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. Задача 7. Строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. Цель 7. Развитие сети объектов физической культуры и спорта. Задача 8. Строительство объектов физической культуры и спорта. Цель 8. Развитие сети образовательных учреждений. Задача 9. Строительство объектов образовательных учреждений. Цель 9. Развитие сети объектов культуры. Задача 10. Строительство объектов культуры. Цель 10. Благоустройство территории городского округа. Задача 11. Строительство и реконструкция объектов благоустройства. |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | 1. Подпрограмма 1. «Обеспечение деятельности органа местного самоуправления «Комитет по архитектуре и градостроительству Каменск-Уральского городского округа». 2. Подпрограмма 2. «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства». 3. Подпрограмма 3. «Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства». 4. Подпрограмма 4. «Строительство объектов транспортной инфраструктуры». 5. Подпрограмма 5. «Строительство объектов инженерной инфраструктуры». 6. Подпрограмма 6. «Строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры». 7. Подпрограмма 7. «Строительство объектов физической культуры и спорта». 8. Подпрограмма 8. «Строительство объектов образовательных учреждений». 9. Подпрограмма 9. «Строительство объектов культуры». 10. Подпрограмма 10. «Строительство и реконструкция объектов благоустройства». |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы | Основные целевые показатели: 1. Количество подготовленных проектов (документов). 2. Количество подготовленных проектов планировки и проектов межевания территорий. 3. Количество сформированных земельных участков. 4. Размещение градостроительной документации в каталогах ГИСОГД СО. 5. Предоставление услуг в сфере градостроительной деятельности с помощью ГИСОГД СО. 6. Количество подготовленных проектов на строительство объектов: -транспортной инфраструктуры; -инженерной инфраструктуры; -коммунальной инфраструктуры; -физической культуры и спорта; -образовательных учреждений; -культуры. 7. Количество введенных в эксплуатацию объектов: -транспортной инфраструктуры; -инженерной инфраструктуры; -коммунальной инфраструктуры; -физической культуры и спорта; -образовательных учреждений; -культуры. 8. Протяжённость построенных дорог переходного типа. 9. Протяжённость замены инженерных сетей. 10. Количество подготовленных проектов инициативного бюджетирования, проектов благоустройства и реконструкции общественных пространств. 11. Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования, проектов благоустройства и реконструкции общественных пространств. |
| Объемы финансирования муниципальной программы, тыс. руб. | Всего - 4545104,70 в том числе: 2025 г. - 886300,80 2026 г. - 191790,70 2027 г. - 158476,20 2028 г. - 157030,90 2029 г. - 1435606,90 2030 г. - 1715899,20 в том числе: областной бюджет - 1748208,80 в том числе: 2025 г. - 500633,80 2026 г. - 5075,00 2027 г. - 0,00 2028 г. - 0,00 2029 г. - 567000,00 2030 г. - 675500,00 местный бюджет - 2796895,90 в том числе: 2025 г. - 385667,00 2026 г. - 186715,70 2027 г. - 158476,20 2028 г. - 157030,90 2029 г. - 868606,90 2030 г. -1040399,20 |
| Справочно: объем налоговых расходов городского округа в рамках реализации муниципальной программы, тыс. руб. | Не предусмотрено |
| Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет | http://www.kamensk-uralskiy.ru https://architect.kamensk-uralskiy.ru |

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-экономического развития городского округа

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений.

Градостроительная деятельность на территории Каменск-Уральского городского округа характеризуется, с одной стороны, опережающими темпами жилищного строительства, с другой, снижением уровня обеспеченности объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, что привело к существенным диспропорциям градостроительного развития Каменск-Уральского городского округа (далее - муниципальное образование, город).

Существующие проблемы транспортной инфраструктуры - дорожные «заторы», низкая пропускная способность автомобильных дорог, совмещение движения общественного пассажирского, легкового и грузового транспорта, отсутствие связанной системы велосипедных и пешеходных дорожек.

В городе сохранились пересечения уличной сети с магистральными железнодорожными линиями в одном уровне, что значительно снижает пропускную способность улиц. Очень остро стоит вопрос с единственным автодорожным мостом через реку Исеть. Конструктивные размеры автодорожного моста в настоящее время не соответствуют существующей интенсивности движения, кроме того, он является единственным связующим звеном между правобережной жилой и промышленной зонами города с левобережьем и центром города.

Основной проблемой развития территории применительно к сфере дорожного хозяйства является нарастающая диспропорция между приростом числа автомобилей и приростом протяженности улично-дорожной сети. За период 2020-2024 годы: введено в эксплуатацию 2 автодороги общей протяжённостью 1122 метра; разработаны Технико-экономическое обоснование, проекты планировки и межевания, проектно-сметная документация по объекту «Дублёр Байновского моста через реку Исеть». Реализация проекта запланирована на 2025-2027 годы.

Остро стоит вопрос о строительстве дорог на вновь застраиваемых территориях в кварталах индивидуальной жилой застройки, в том числе к земельным участкам, предоставленным льготным категориям граждан.

Помимо роста автомобилизации повышается уровень жизни, подвижность населения, растет потребность в парковках, особенно на магистральных улицах города, где расположено большое количество объектов обслуживания и социально значимых объектов.

Основными проблемами в сфере жилищного строительства в Каменск-Уральском городском округе является отсутствие земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой. Для увеличения объемов и темпов жилищного строительства необходимо опережающее развитие инженерной инфраструктуры, так как строительство сетей и сооружений инженерной инфраструктуры является важнейшим условием развития градообразующей базы и жилищного фонда города. Обеспечение площадок инженерной инфраструктурой влияет как на стоимость жилья, так и на темпы прироста жилищного строительства.

Существуют проблемы и по обеспечению коммунальной инфраструктурой существующей застройки: отсутствие сетей водоснабжения, канализации, газоснабжения в кварталах индивидуальной жилой застройки. Кроме того, остаются проблемой высокий уровень износа основных фондов коммунальной и инженерной инфраструктур и значительные издержки на производство услуг при невысоком проценте ежегодных ремонтов. В целях повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования коммунально-энергетических ресурсов необходимо обеспечить реализацию проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

В 2020 году введён в эксплуатацию 1 этап строительства второго подающего водовода от водозаборных сооружений на Нижне-Сысертском водохранилище   на территории Каменского городского округа (протяжённость трассы 26,8 км), завершение 2 этапа строительства на территории Белоярского и Сысертского городских округов планируется в 2025 году.

Наличие и качество спортивных сооружений является наиболее значимым показателем развития физкультурно-спортивной отрасли и необходимым условием увеличения численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, а также эффективной системой подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва для сборных команд Свердловской области.

В 2023 году введён в эксплуатацию Центр развития бокса. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в 2023 году составил 56,5 % от норматива.

Показатель доступности дошкольного образования для детей по Каменск-Уральскому городскому округу составляет 100 %. Существует проблема территориальной доступности объектов образования. Необходима реконструкция образовательных учреждений путём строительства дополнительных корпусов к школам № 19 на 400 мест, № 20 на 300 мест, № 35 на 400 мест.

В 2024 году введён в эксплуатацию Центр культурного развития. Согласно расчёту объектов социальной инфраструктуры Каменск-Уральского городского округа в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования и прогнозной численностью населения (в рамках утверждённой Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Каменск-Уральского городского округа) уровень обеспеченности населения культурно-досуговыми учреждениями недостаточен, в частности - отсутствие в городе учреждений библиотек для юношества.

Назрела необходимость приведения территорий городского округа в соответствие с современными нормами комфортности городской среды.

В 2023 реализован масштабный проект комплексного благоустройства площади Ленинского Комсомола с установкой памятной стелы, посвященной присвоению городу Каменску-Уральскому звания «Город трудовой доблести».

С 2022 года на территории городского округа внедрён механизм реализации проектов инициативного бюджетирования. В 2022-2023 годах реализованы 5 проектов благоустройства территорий, потребность в реализации проектов до 2030 года – не менее 2-х проектов ежегодно.

В 2020 году выполнено технико-экономическое обоснование обеспечения источниками наружного противопожарного водоснабжения территорий, входящих в состав Каменск-Уральского городского округа. Активно ведётся работа по строительству пожарных резервуаров в деревне Монастырка. Необходимо проектирование и строительство пожарных резервуаров в деревне Новый Завод, на удалённых территориях городского округа.

Главным принципом, на основе которого разработана муниципальная программа, является рациональное и эффективное использование территории, управление градостроительной деятельностью в области территориального планирования, архитектуры и градостроительства с целью комплексного развития всей территории муниципального образования как самодостаточной территории, контроль и регулирование соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами на территории муниципального образования требований законодательства.

Программно-целевой метод позволяет сконцентрировать в рамках муниципальной программы имеющиеся ресурсы на решение ключевых проблем в сфере градостроительства, обеспечить сбалансированность и последовательность решения поставленных задач.

Организационные риски, возможные при реализации мероприятий муниципальной программы, связаны с взаимодействием органов местного самоуправления, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Взаимное сотрудничество в рамках полномочий приведет к преодолению организационных рисков, не позволит поставить под угрозу планомерное развитие территории в области градостроительства.

В ходе реализации муниципальной программы возможны юридические риски, связанные с изменением законодательства Российской Федерации. Регулярный правовой мониторинг, своевременное внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования, муниципальные нормативные правовые акты муниципального образования в области градостроительства, позволят минимизировать последствия изменений в законодательстве Российской Федерации.

Развитие муниципального образования невозможно без грамотного и эффективного управления градостроительной деятельностью в области территориального планирования, архитектуры и градостроительства.

Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального образования возможна в рамках финансирования деятельности Комитета по архитектуре и градостроительству Каменск-Уральского городского округа и подведомственного учреждения – Управления капитального строительства.

Мероприятия подпрограммы «Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства» направлены на разработку документов территориального планирования и градостроительного зонирования, программ комплексного развития социальной и транспортной инфраструктур, проектов планировки и межевания территорий, обеспечение сбора, накопления и систематизации градостроительной документации в цифровом виде для дальнейшей подготовки и передачи в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности Свердловской области, а также упрощения и уменьшения сроков предоставления муниципальных услуг в сфере градостроительства населению.

Развитие территории муниципального образования определяется Генеральным планом Каменск-Уральского городского округа (далее – Генплан). Действующий Генплан утвержден на расчетный срок до 2025 года, в разработке проект Генерального плана на период до 2045 года и его утверждение.

Целью генерального плана является разработка стратегии развития муниципального образования на основе тенденций экономики, планировочная организация территории, архитектурно-пространственное решение, создание документа управления развитием территории городского округа.

Согласно принятым решениям Генплана необходима актуализация Правил землепользования и застройки муниципального образования, на их основе – разработка проектов планировки и межевания территорий. Необходима корректура программ комплексного развития транспортной и социальной инфраструктур. В течение 2020-2024 годов: разработаны и утверждены 22 проекта планировки и проекта межевания, в часть из них внесены изменения; сформированы 18 участков под объекты капитального строительства и общественные территории.

Механизмы комплексного развития территорий являются эффективным инструментом для реализации многих задач, включая обеспечение доступности жилья, ликвидацию аварийного и ветхого жилого фонда, а также обновление и развитие населенных пунктов городского округа.

Реализация мероприятий подпрограммы «Строительство объектов транспортной инфраструктуры» обеспечит:  развитие  улично - дорожной   сети,

перераспределение транспортных потоков, снижение интенсивности транспорта на магистральных улицах города и обеспечение доступности между жилыми районами, прирост протяженности автодорог, повышение технического уровня автодорог и строительство транспортных развязок, безопасность дорожного движения, снижение аварийности на дорогах.

Реализация мероприятий подпрограммы «Строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» направлена на  обеспечение жителей в существующей застройке услугами водоснабжения и водоотведения. В рамках реализации подпрограммы планируется привести коммунальную инфраструктуру в соответствие со стандартами, обеспечивающими комфортные условия проживания населения.

Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов благоустройства» обеспечит реализацию проектов инициативного бюджетирования, проектов благоустройства и реконструкции общественных пространств.

Реализация мероприятий подпрограммы «Строительство объектов инженерной инфраструктуры» направлена на развитие инженерно-технических систем городского округа, обеспечивающих ресурсоснабжение и инженерную защиту объектов градостроительства, повышение уровня инженерного обеспечения (коммунального благоустройства) территории и, соответственно, санитарно-технического комфорта застройки.

Развитие и эффективное функционирование объектов, входящих и социальную инфраструктуру, их доступность - важное условие повышения уровня и качества жизни населения.

С целью создания новых мест и комплекса оптимальных условий, обеспечивающих современное качество образования в муниципальной образовательной системе городского округа, необходима реконструкция общеобразовательных учреждений. Достижение территориальной доступности будет осуществляться путем строительства зданий дошкольных образовательных учреждений на вновь застраиваемых территориях, в границах элементов планировочной структуры. Необходимо создание инновационных площадок для интеллектуального развития детей и подростков, их вовлечение в инженерно-конструкторскую и исследовательскую деятельность. Развитие сети образовательных учреждений запланировано в рамках подпрограммы «Строительство объектов образовательных учреждений».

Развитие сети муниципальных учреждений сферы культуры планируется при реализации  мероприятий подпрограммы «Строительство объектов культуры».  Строительство современных и комфортных учреждений культуры позволит повысить уровень оказания услуг.

Одним из основных направлений в области развития физической культуры и спорта на период до 2030 года  является формирование инфраструктуры спорта для обеспечения удовлетворения потребностей населения в занятиях спортом и физической культурой, создание соответствующей материально-технической базы, развитие сети физкультурно-спортивных объектов и сооружений путем реконструкции, модернизации имеющихся и строительства новых сооружений. Это позволит улучшить условия оказания спортивно-оздоровительных услуг, услуг по дополнительному образованию детей физкультурно-спортивной направленности, услуг по организации и проведению соревнований в соответствии с современными санитарными нормами и правилами.

Цели и задачи муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Каменск-Уральского городского округа на 2025-2030 годы» (далее – Программа) соответствуют стратегическим направлениям развития Каменск-Уральского городского округа, так как направлены на:

-обеспечение устойчивого развития территорий муниципального образования, развития строительства, в том числе жилищного;

-создание комфортной среды проживания и эффективного жилищно-коммунального хозяйства;

-решение вопросов, имеющих социальную направленность;

-развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры.

Раздел 2. Цели, задачи, целевые показатели реализации Программы

Цели, задачи, целевые показатели реализации Программы приведены в Приложениях № 1 - 8 к Программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению Программы

Для обеспечения достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках  Программы  предусмотрена  реализация  мероприятий  в  соответствии   с Планом мероприятий по выполнению  муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Каменск-Уральского городского округа на 2025-2030 годы»,  который приведен в Приложении № 9 к Программе.

Планы мероприятий по выполнению подпрограмм приведены в Приложениях № 10 - 19 к Программе.

Перечень объектов капитального строительства для капитальных вложений муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Каменск-Уральского городского округа  на 2025-2030 годы» приведен в Приложении № 20 к Программе.

Исполнителями мероприятий Программы являются:

-орган местного самоуправления «Комитет по архитектуре и градостроительству Каменск-Уральского городского округа»;

-муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства».

Механизм реализации Программы включает:

-разработку и принятие правовых актов, необходимых для её выполнения;

-приведение Программы в части финансового обеспечения расходов в соответствие с решениями Думы Каменск-Уральского городского округа о бюджете муниципального образования на очередной год и плановый период или о внесении в него изменений в срок, установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации;

-приведение Перечня  и состава программных мероприятий в соответствие с Планами проектно-изыскательских работ и Титульными  списками на очередной год и плановый период МКУ «Управление капитального строительства», утверждёнными главой городского округа;

-осуществление финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований местного бюджета, а также за счет средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников;

-осуществление органом местного самоуправления «Комитет по архитектуре и градостроительству Каменск-Уральского городского округа» предусмотренных бюджетным законодательством и муниципальными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, полномочий главного распорядителя средств бюджета муниципального образования;

-осуществление взаимодействия с органами государственной власти Свердловской области по вопросам получения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих государственным программам Свердловской области, а также сбор, обобщение и анализ отчетности о выполнении мероприятий, на реализацию которых направлены субсидии из областного бюджета;

-обеспечение исполнителями Программы эффективного использования средств, выделяемых на её реализацию;

-в соответствии с утвержденным перечнем программных мероприятий осуществление исполнителями Программы полномочий заказчика на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд;

-заключение договоров, муниципальных контрактов в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

-осуществление финансового контроля за использованием бюджетных средств при реализации Программы функциональным органом Администрации Каменск-Уральского городского округа Финансово-бюджетное управление и органом местного самоуправления «Контрольно-счетный орган Каменск-Уральского городского округа»;

-ежегодную корректировку перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации Программы;

-осуществление мониторинга реализации Программы, формирование отчетов о её реализации и направление в Отдел мониторинга муниципальных программ и услуг Администрации Каменск-Уральского городского округа ежеквартально в течение 20 дней после окончания отчетного периода;

-размещение в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» (http://gasu.gov.ru) Программы и отчетных данных по исполнению Программы;

-размещение на официальных сайтах муниципального образования и Комитета по архитектуре и градостроительству в информационно-телекоммуникационной сети Интернет актуальной редакции Программы.

Приложение № 1 к Программе

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации подпрограммы «Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства»

| № строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  | Источник значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первый год планового периода 2025 г. | второй год планового периода 2026 г. | третий год планового периода 2027 г. | четвертый год планового периода 2028 г. | пятый год планового периода 2029 г. | шестой год планового периода 2030 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Цель 1. Обеспечение устойчивого развития территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1. Разработка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования, документов территориального планирования, градостроительного зонирования, программ комплексного развития социальной и транспортной инфраструктур, их актуализация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 1. Количество подготовленных проектов (документов) | ед. | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | Документы, подтверждающие исполнение муниципального контракта. Решение Думы Каменск-Уральского городского округа |
| 4 | Задача 2. Обеспечение документацией по планировке территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Целевой показатель 2. Количество подготовленных проектов планировки и проектов межевания территорий | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Документы, подтверждающие исполнение муниципального контракта. Приказ Комитета по архитектуре и градостроительству об утверждении проектов |
| 6 | Цель 2. Увеличение объемов строительства, оказание содействия в реализации инвестиционных проектов комплексного развития территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3. Формирование земельных участков под размещение объектов и территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | Целевой показатель 3. Количество сформированных земельных участков | ед. | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Кадастровый паспорт |
| 8 | Цель 3. Ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Свердловской области (ГИСОГД СО) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Задача 4. Предоставление услуг в сфере градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Целевой показатель 4. Размещение градостроительной документации в каталогах ГИСОГД СО | количество каталогов | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Каталоги ГИСОГД СО |
| 11 | Целевой показатель 5. Предоставление услуг в сфере градостроительной деятельности с помощью ГИСОГД СО | количество услуг | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | Каталоги ГИСОГД СО |

Приложение № 2 к Программе

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации подпрограммы «Строительство объектов транспортной инфраструктуры»

| № строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  | Источник значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первый год планового периода 2025 г. | второй год планового периода 2026 г. | третий год планового периода 2027 г. | четвертый год планового периода 2028 г. | пятый год планового периода 2029 г. | шестой год планового периода 2030 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Цель 4. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 5. Строительство объектов транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 6. Количество подготовленных проектов на строительство объектов транспортной инфраструктуры | ед. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Документы, подтверждающие исполнение муниципального контракта. |
| 4 | Целевой показатель 7. Количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры | ед. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Акт приёмки выполненных работ. Технический план. |
| 5 | Целевой показатель 8. Протяжённость построенных дорог переходного типа | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Акт приёмки выполненных работ. Технический план. |

Приложение № 3 к Программе

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации подпрограммы «Строительство объектов инженерной инфраструктуры»

| № строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  | Источник значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первый год планового периода 2025 г. | второй год планового периода 2026 г. | третий год планового периода 2027 г. | четвертый год планового периода 2028 г. | пятый год планового периода 2029 г. | шестой год планового периода 2030 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Цель 5. Развитие инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 6. Строительство объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 6. Количество подготовленных проектов на строительство объектов инженерной инфраструктуры | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Документы, подтверждающие исполнение муниципального контракта. |
| 4 | Целевой показатель 7. Количество введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры | ед. | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Акт приёмки выполненных работ. Технический план. |

Приложение № 4 к Программе

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации подпрограммы «Строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

| № строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  | Источник значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первый год планового периода 2025 г. | второй год планового периода 2026 г. | третий год планового периода 2027 г. | четвертый год планового периода 2028 г. | пятый год планового периода 2029 г. | шестой год планового периода 2030 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Цель 6. Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 7. Строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 6. Количество подготовленных проектов на строительство объектов коммунальной инфраструктуры | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Документы, подтверждающие исполнение муниципального контракта. |
| 4 | Целевой показатель 7. Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Акт приёмки выполненных работ. Технический план. |
| 5 | Целевой показатель 9. Протяжённость замены инженерных сетей | км. | 1,73 | 0,51 | 1,84 | 0 | 0 | 0 | Акт приёмки выполненных работ |

Приложение № 5 к Программе

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации подпрограммы «Строительство объектов физической культуры и спорта»

| № строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  | Источник значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первый год планового периода 2025 г. | второй год планового периода 2026 г. | третий год планового периода 2027 г. | четвертый год планового периода 2028 г. | пятый год планового периода 2029 г. | шестой год планового периода 2030 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Цель 7. Развитие сети объектов физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 8. Строительство объектов физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 6. Количество подготовленных проектов на строительство объектов физической культуры и спорта | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Документы, подтверждающие исполнение муниципального контракта. |
| 4 | Целевой показатель 7. Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. |

Приложение № 6 к Программе

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации подпрограммы «Строительство объектов образовательных учреждений»

| № строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  | Источник значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первый год планового периода 2025 г. | второй год планового периода 2026 г. | третий год планового периода 2027 г. | четвертый год планового периода 2028 г. | пятый год планового периода 2029 г. | шестой год планового периода 2030 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Цель 8. Развитие сети образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 9. Строительство объектов образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 6. Количество подготовленных проектов на строительство объектов образовательных учреждений | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Документы, подтверждающие исполнение муниципального контракта. |
| 4 | Целевой показатель 7. Количество введенных в эксплуатацию объектов образовательных учреждений | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. |

Приложение № 7 к Программе

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации подпрограммы «Строительство объектов культуры»

| № строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  | Источник значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первый год планового периода 2025 г. | второй год планового периода 2026 г. | третий год планового периода 2027 г. | четвертый год планового периода 2028 г. | пятый год планового периода 2029 г. | шестой год планового периода 2030 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Цель 9. Развитие сети объектов культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 10. Строительство объектов культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 6. Количество подготовленных проектов на строительство объектов культуры | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Документы, подтверждающие исполнение муниципального контракта. |
| 4 | Целевой показатель 7. Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. |

Приложение № 8 к Программе

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации подпрограммы «Строительство и реконструкция объектов благоустройства»

| № строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  | Источник значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первый год планового периода 2025 г. | второй год планового периода 2026 г. | третий год планового периода 2027 г. | четвертый год планового периода 2028 г. | пятый год планового периода 2029 г. | шестой год планового периода 2030 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Цель 10. Благоустройство территории городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 11. Строительство и реконструкция объектов благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 10. Количество подготовленных проектов инициативного бюджетирования, проектов благоустройства и реконструкции общественных пространств | ед. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Документы, подтверждающие исполнение муниципального контракта. |
| 4 | Целевой показатель 11. Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования, проектов благоустройства и реконструкции общественных пространств | ед. | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | Документы, подтверждающие исполнение муниципального контракта. |

Приложение № 9 к Программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Каменск-Уральского городского округа на 2025-2030 годы»

| № строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Номер целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | первый год планового периода 2025 г. | второй год планового периода 2026 г. | третий год планового периода 2027 г. | четвертый год планового периода 2028 г. | пятый год планового периода 2029 г. | шестой год планового периода 2030 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 4545104,70 | 886300,8 | 191790,70 | 158476,20 | 157030,90 | 1435606,90 | 1715899,20 | х |
| 2 | областной бюджет | 1748208,80 | 500633,80 | 5075,00 | 0,00 | 0,00 | 567000,00 | 675500,00 | х |
| 3 | местный бюджет | 2796895,90 | 385667,00 | 186715,70 | 158476,20 | 157030,90 | 868606,90 | 1040399,20 | х |
| 4 | Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Всего по капитальным вложениям, в том числе: | 4025094,60 | 810414,80 | 103338,30 | 69406,00 | 65000,00 | 1349024,20 | 1627911,30 | х |
| 6 | областной бюджет | 1748208,80 | 500633,80 | 5075,00 | 0,00 | 0,00 | 567000,00 | 675500,00 | х |
| 7 | местный бюджет, в том числе: | 2276885,80 | 309781,00 | 98263,30 | 69406,00 | 65000,00 | 782024,20 | 952411,30 | х |
| 8 | проектно-изыскательские работы | 136041,60 | 19871,60 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 70300,00 | 45300,00 | х |
| 9 | строительно-монтажные работы | 2140844,20 | 289909,40 | 97693,30 | 69406,00 | 65000,00 | 711724,20 | 907111,30 | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10 | Подпрограмма 4. «Строительство объектов транспортной инфраструктуры», в том числе: | 943990,80 | 37552,20 | 70838,60 | 0,00 | 65000,00 | 300300,00 | 470300,00 |  |
| 11 | местный бюджет, в том числе: | 943990,80 | 37552,20 | 70838,60 | 0,00 | 65000,00 | 300300,00 | 470300,00 |  |
| 12 | проектно-изыскательские работы | 61493,50 | 10893,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20300,00 | 30300,00 |  |
| 13 | строительно-монтажные работы | 882497,30 | 26658,70 | 70838,60 | 0,00 | 65000,00 | 280000,00 | 440000,00 |  |
| 14 | Подпрограмма 5. «Строительство объектов инженерной инфраструктуры», в том числе: | 337665,90 | 35669,90 | 2590,00 | 52406,00 | 0,00 | 116000,00 | 131000,00 |  |
| 15 | местный бюджет, в том числе: | 337665,90 | 35669,90 | 2590,00 | 52406,00 | 0,00 | 116000,00 | 131000,00 |  |
| 16 | проектно-изыскательские работы | 23294,20 | 8294,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 |  |
| 17 | строительно-монтажные работы | 314371,70 | 27375,70 | 2590,00 | 52406,00 | 0,00 | 116000,00 | 116000,00 |  |
| 18 | Подпрограмма 6. «Строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», в том числе: | 885806,30 | 725370,80 | 16100,00 | 17000,00 | 0,00 | 70724,20 | 56611,30 |  |
| 19 | областной бюджет | 498883,80 | 498883,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 20 | местный бюджет, в том числе: | 386922,50 | 226487,00 | 16100,00 | 17000,00 | 0,00 | 70724,20 | 56611,30 |  |
| 21 | проектно-изыскательские работы | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 22 | строительно-монтажные работы | 383922,50 | 226487,00 | 16100,00 | 17000,00 | 0,00 | 67724,20 | 56611,30 |  |
| 23 | Подпрограмма 7. «Строительство объектов физической культуры и спорта», в том числе: | 212000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212000,00 | 0,00 |  |
| 24 | областной бюджет | 140000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140000,00 | 0,00 |  |
| 25 | местный бюджет, в том числе: | 72000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72000,00 | 0,00 |  |
| 26 | проектно-изыскательские работы | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12000,00 | 0,00 |  |
| 27 | строительно-монтажные работы | 60000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60000,00 | 0,00 |  |
| 28 | Подпрограмма 8. «Строительство объектов образовательных учреждений», в том числе: | 720000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195000,00 | 525000,00 |  |
| 29 | областной бюджет | 486500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119000,00 | 367500,00 |  |
| 30 | местный бюджет, в том числе: | 233500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76000,00 | 157500,00 |  |
| 31 | проектно-изыскательские работы | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25000,00 | 0,00 |  |
| 32 | строительно-монтажные работы | 208500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51000,00 | 157500,00 |  |
| 33 | Подпрограмма 9. «Строительство объектов культуры», в том числе: | 890000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450000,00 | 440000,00 |  |
| 34 | областной бюджет | 616000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308000,00 | 308000,00 |  |
| 35 | местный бюджет, в том числе: | 274000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142000,00 | 132000,00 |  |
| 36 | проектно-изыскательские работы | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 |  |
| 37 | строительно-монтажные работы | 264000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132000,00 | 132000,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 38 | Подпрограмма 10. «Строительство и реконструкция объектов благоустройства», в том числе: | 35631,60 | 11821,90 | 13809,70 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 5000,00 |  |
| 39 | областной бюджет | 6825,00 | 1750,00 | 5075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 40 | местный бюджет, в том числе: | 28806,60 | 10071,90 | 8734,70 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 5000,00 |  |
| 41 | проектно-изыскательские работы | 1253,90 | 683,90 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 42 | строительно-монтажные работы | 27552,70 | 9388,00 | 8164,70 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 5000,00 |  |
| 43 | Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Всего по прочим нуждам, в том числе: | 520010,10 | 75886,00 | 88452,40 | 89070,20 | 92030,90 | 86582,70 | 87987,90 | х |
| 45 | местный бюджет | 520010,10 | 75886,00 | 88452,40 | 89070,20 | 92030,90 | 86582,70 | 87987,90 | х |
| 46 | Подпрограмма 1. «Обеспечение деятельности органа местного самоуправления «Комитет по архитектуре и градостроительству Каменск-Уральского городского округа», в том числе: | 244207,00 | 36660,50 | 43608,20 | 42166,90 | 43771,40 | 39000,00 | 39000,00 |  |
| 47 | местный бюджет | 244207,00 | 36660,50 | 43608,20 | 42166,90 | 43771,40 | 39000,00 | 39000,00 |  |
| 48 | Подпрограмма 2. «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства», в том числе: | 256144,30 | 38866,60 | 41479,00 | 43771,90 | 45456,20 | 42582,70 | 43987,90 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 49 | местный бюджет | 256144,30 | 38866,60 | 41479,00 | 43771,90 | 45456,20 | 42582,70 | 43987,90 |  |
| 50 | Подпрограмма 3. «Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства», в том числе: | 19658,80 | 358,90 | 3365,20 | 3131,40 | 2803,30 | 5000,00 | 5000,00 |  |
| 51 | местный бюджет | 19658,80 | 358,90 | 3365,20 | 3131,40 | 2803,30 | 5000,00 | 5000,00 |  |

Приложение № 10 к Программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению подпрограммы «Строительство объектов транспортной инфраструктуры»

| № строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Номер целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | первый год планового периода 2025 г. | второй год планового периода 2026 г. | третий год планового периода 2027 г. | четвертый год планового периода 2028 г. | пятый год планового периода 2029 г. | шестой год планового периода 2030 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Всего по подпрограмме, в том числе: | 943990,80 | 37552,20 | 70838,60 | 0,00 | 65000,00 | 300300,00 | 470300,00 | х |
| 2 | местный бюджет | 943990,80 | 37552,20 | 70838,60 | 0,00 | 65000,00 | 300300,00 | 470300,00 | х |
| 3 | Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Всего по капитальным вложениям, в том числе: | 943990,80 | 37552,20 | 70838,60 | 0,00 | 65000,00 | 300300,00 | 470300,00 | х |
| 5 | местный бюджет, в том числе: | 943990,80 | 37552,20 | 70838,60 | 0,00 | 65000,00 | 300300,00 | 470300,00 | х |
| 6 | проектно-изыскательские работы | 61493,50 | 10893,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20300,00 | 30300,00 | х |
| 7 | строительно-монтажные работы | 882497,30 | 26658,70 | 70838,60 | 0,00 | 65000,00 | 280000,00 | 440000,00 | х |
| 8 | Строительство внутриквартального проезда от ул. Кутузова до ул. Героев Отечества, в том числе: | 97575,70 | 26737,10 | 70838,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | местный бюджет, в том числе: | 97575,70 | 26737,10 | 70838,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | проектно-изыскательские работы | 78,40 | 78,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | строительно-монтажные работы | 97497,30 | 26658,70 | 70838,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 |
| 12 | Строительство улицы Октябрьской на участке от улицы Кутузова до улицы Героев Отечества, в том числе: | 74990,00 | 9990,00 | 0,00 | 0,00 | 65000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | местный бюджет, в том числе: | 74990,00 | 9990,00 | 0,00 | 0,00 | 65000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | проектно-изыскательские работы | 9990,00 | 9990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 |
| 14 | строительно-монтажные работы | 65000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 |
| 15 | Строительство улицы Каменской на участке от улицы Героев Отечества до улицы 4-й Пятилетки, в том числе: | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180000,00 | 320000,00 |  |
| 16 | местный бюджет, в том числе: | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180000,00 | 320000,00 |  |
| 17 | проектно-изыскательские работы | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 6 |
| 18 | строительно-монтажные работы | 480000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160000,00 | 320000,00 | 7 |
| 19 | Дорога переходного типа по улице Весенней, в том числе: | 825,10 | 825,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 20 | местный бюджет, в том числе: | 825,10 | 825,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 21 | проектно-изыскательские работы | 825,10 | 825,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 |
| 22 | строительно-монтажные работы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 23 | Дороги переходного типа в кварталах индивидуальной жилой застройки, в том числе: | 240600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120300,00 | 120300,00 |  |
| 24 | местный бюджет, в том числе: | 240600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120300,00 | 120300,00 |  |
| 25 | проектно-изыскательские работы | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 6 |
| 26 | строительно-монтажные работы | 240000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120000,00 | 120000,00 | 8 |
| 27 | Строительство путепровода по улице Каменской, в том числе: | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 |  |
| 28 | местный бюджет, в том числе: | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 |  |
| 29 | проектно-изыскательские работы | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 6 |

Приложение № 11 к Программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению подпрограммы «Строительство объектов инженерной инфраструктуры»

| № строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Номер целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | первый год планового периода 2025 г. | второй год планового периода 2026 г. | третий год планового периода 2027 г. | четвертый год планового периода 2028 г. | пятый год планового периода 2029 г. | шестой год планового периода 2030 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Всего по подпрограмме, в том числе: | 337665,90 | 35669,90 | 2590,00 | 52406,00 | 0,00 | 116000,00 | 131000,00 | х |
| 2 | местный бюджет | 337665,90 | 35669,90 | 2590,00 | 52406,00 | 0,00 | 116000,00 | 131000,00 | х |
| 3 | Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Всего по капитальным вложениям, в том числе: | 337665,90 | 35669,90 | 2590,00 | 52406,00 | 0,00 | 116000,00 | 131000,00 | х |
| 5 | местный бюджет, в том числе: | 337665,90 | 35669,90 | 2590,00 | 52406,00 | 0,00 | 116000,00 | 131000,00 | х |
| 6 | проектно-изыскательские работы | 23294,20 | 8294,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | х |
| 7 | строительно-монтажные работы | 314371,70 | 27375,70 | 2590,00 | 52406,00 | 0,00 | 116000,00 | 116000,00 | х |
| 8 | Сети водоснабжения д. Кодинка, в том числе: | 88471,90 | 33475,90 | 2590,00 | 52406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | местный бюджет, в том числе: | 88471,90 | 33475,90 | 2590,00 | 52406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | проектно-изыскательские работы | 8294,20 | 8294,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 |
| 11 | строительно-монтажные работы | 80177,70 | 25181,70 | 2590,00 | 52406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12 | Очистные сооружения ливневой канализации Красногорского района, в том числе: | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 |  |
| 13 | местный бюджет, в том числе: | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 |  |
| 14 | проектно-изыскательские работы | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 6 |
| 15 | Обеспечение источниками наружного противопожарного водоснабжения территорий, входящих в состав Каменск-Уральского городского округа, в том числе: | 2194,00 | 2194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 16 | местный бюджет, в том числе: | 2194,00 | 2194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 17 | проектно-изыскательские работы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 |
| 18 | строительно-монтажные работы, в том числе: | 2194,00 | 2194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 |
| 19 | Пожарные резервуары в районе жилого дома № 1 по ул. Комиссаров в д. Монастырка | 1175,70 | 1175,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 20 | Пожарные резервуары в районе жилого дома № 31 по ул. Крайняя в д. Монастырка | 793,70 | 793,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 21 | Пожарные резервуары в районе жилого дома № 41 по пер. Крайний в д. Монастырка | 224,60 | 224,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 22 | Центральный тепловой пункт по улице Красногорской, в том числе: | 232000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116000,00 | 116000,00 |  |
| 23 | местный бюджет, в том числе: | 232000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116000,00 | 116000,00 |  |
| 24 | строительно-монтажные работы | 232000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116000,00 | 116000,00 | 7 |

Приложение № 12 к Программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению подпрограммы «Строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

| № строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Номер целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | первый год планового периода 2025 г. | второй год планового периода 2026 г. | третий год планового периода 2027 г. | четвертый год планового периода 2028 г. | пятый год планового периода 2029 г. | шестой год планового периода 2030 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Всего по подпрограмме, в том числе: | 885806,30 | 725370,80 | 16100,00 | 17000,00 | 0,00 | 70724,20 | 56611,30 | х |
| 2 | областной бюджет | 498883,80 | 498883,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 3 | местный бюджет | 386922,50 | 226487,00 | 16100,00 | 17000,00 | 0,00 | 70724,20 | 56611,30 | х |
| 4 | Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Всего по капитальным вложениям, в том числе: | 885806,30 | 725370,80 | 16100,00 | 17000,00 | 0,00 | 70724,20 | 56611,30 | х |
| 6 | областной бюджет | 498883,80 | 498883,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 7 | местный бюджет, в том числе: | 386922,50 | 226487,00 | 16100,00 | 17000,00 | 0,00 | 70724,20 | 56611,30 | х |
| 8 | проектно-изыскательские работы | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | х |
| 9 | строительно-монтажные работы | 383922,50 | 226487,00 | 16100,00 | 17000,00 | 0,00 | 67724,20 | 56611,30 | х |
| 10 | Строительство второго подающего водовода от водозаборных сооружений на Нижне-Сысертском водохранилище (2 этап), в том числе: | 618928,80 | 617828,80 | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | областной бюджет | 443616,90 | 443616,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12 | местный бюджет, в том числе: | 175311,90 | 174211,90 | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | строительно-монтажные работы | 175311,90 | 174211,90 | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 |
| 14 | Сливная станция жидких бытовых отходов в Синарском районе, в том числе: | 33000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13000,00 | 20000,00 |  |
| 15 | местный бюджет, в том числе: | 33000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13000,00 | 20000,00 |  |
| 16 | проектно-изыскательские работы | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 6 |
| 17 | строительно-монтажные работы | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 20000,00 | 7 |
| 18 | Сети хозяйственно-бытовой канализации по ул. Ясная, ул. Летняя, ул. Радужная города Каменска-Уральского, в том числе: | 94335,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57724,20 | 36611,30 |  |
| 19 | местный бюджет, в том числе: | 94335,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57724,20 | 36611,30 |  |
| 20 | строительно-монтажные работы | 94335,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57724,20 | 36611,30 | 7 |
| 21 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения в г. Каменске-Уральском, в том числе: | 90163,60 | 79163,60 | 0,00 | 11000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 22 | областной бюджет | 55266,90 | 55266,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 23 | местный бюджет, в том числе: | 34896,70 | 23896,70 | 0,00 | 11000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 24 | строительно-монтажные работы, в том числе: | 34896,70 | 23896,70 | 0,00 | 11000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 |
| 25 | Капитальный ремонт водопровода Вод. сеть к индивид. поселку Алюминиевая (инв. № 00016783) (участок водовода от насосной станции по ул. Мамина-Сибиряка, 18 до ул. Алюминиевая, 46 (Ду 300 мм протяженностью 422 м), в том числе: | 17743,70 | 17743,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 26 | областной бюджет | 12387,50 | 12387,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 27 | местный бюджет, в том числе: | 5356,20 | 5356,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 28 | строительно-монтажные работы | 5356,20 | 5356,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 29 | Капитальный ремонт водопровода Вод. сеть, Горная (участок водопроводной сети от ул. Горная, 16 до ул. Горная, 28) (инв. № 00016212), протяжённость 130 м., в том числе: | 1418,20 | 1418,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 30 | областной бюджет | 990,10 | 990,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 31 | местный бюджет, в том числе: | 428,10 | 428,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 32 | строительно-монтажные работы | 428,10 | 428,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 33 | Капитальный ремонт водопровода от площадки станции очистки до ул. Челябинская Ду500 (инв.№00016229) в районе пгт Мартюш, в том числе: | 60001,70 | 60001,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 34 | областной бюджет | 41889,30 | 41889,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 35 | местный бюджет, в том числе: | 18112,40 | 18112,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 36 | строительно-монтажные работы | 18112,40 | 18112,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 37 | Капитальный ремонт водопровода Вод. сеть З. Космодемьянской, Лесная, Трубная (участок водопроводной сети д. 160 мм по ул. Лесная от колодца у жилого дома № 23 по ул. Зои Космодемьянской до колодца у жилого дома № 19 по ул. Беляева), в том числе: | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 38 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 39 | местный бюджет, в том числе: | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 40 | строительно-монтажные работы | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 41 | Капитальный ремонт объекта: «Глав напорн. коллектор от КНС 2а» (инв. №00030989) (участок напорного коллектора в районе дома ул. Челябинская, 29а до камеры гашения 1 по ул. Каменская,67а, протяженность 160 м). Этап 2.», в том числе: | 9000,00 | 0,00 | 0,00 | 9000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 42 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 43 | местный бюджет, в том числе: | 9000,00 | 0,00 | 0,00 | 9000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 44 | строительно-монтажные работы | 9000,00 | 0,00 | 0,00 | 9000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 45 | Канализация фекальная № 5. Инв. № 00030803, в том числе: | 28299,90 | 28299,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 |
| 46 | местный бюджет, в том числе | 28299,90 | 28299,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 47 | строительно-монтажные работы | 28299,90 | 28299,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 48 | Реконструкция тепловых сетей в г. Каменске-Уральском, в том числе: | 15078,50 | 78,50 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 |
| 49 | местный бюджет, в том числе: | 15078,50 | 78,50 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 50 | строительно-монтажные работы, в том числе: | 15078,50 | 78,50 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 51 | Реконструкция тепловых сетей от Т46 (ул. Челябинская, 12) до КМ 30-2 (ул. Алюминиевая, 58). Участок от Т63-1 (ул. Алюминиевая, 72) до насосной станции ул. Калинина, в том числе: | 15078,50 | 78,50 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 52 | местный бюджет, в том числе: | 15078,50 | 78,50 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 53 | строительно-монтажные работы | 15078,50 | 78,50 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 54 | Капитальный ремонт тепловых сетей в г. Каменске-Уральском, в том числе: | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 |
| 55 | «Капитальный ремонт объекта: «Ремонт тепловых сетей от ТК9 в границах ул. Восточная, ул. Трудовые Резервы, ул. Южная», в том числе: | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 56 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 57 | местный бюджет, в том числе: | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 58 | строительно-монтажные работы | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Приложение № 13 к Программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению подпрограммы «Строительство объектов физической культуры и спорта»

| № строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Номер целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | первый год планового периода 2025 г. | второй год планового периода 2026 г. | третий год планового периода 2027 г. | четвертый год планового периода 2028 г. | пятый год планового периода 2029 г. | шестой год планового периода 2030 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Всего по подпрограмме, в том числе: | 212000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212000,00 | 0,00 | х |
| 2 | областной бюджет | 140000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140000,00 | 0,00 | х |
| 3 | местный бюджет | 72000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72000,00 | 0,00 | х |
| 4 | Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Всего по капитальным вложениям, в том числе: | 212000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212000,00 | 0,00 | х |
| 6 | областной бюджет | 140000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140000,00 | 0,00 | х |
| 7 | местный бюджет, в том числе: | 72000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72000,00 | 0,00 | х |
| 8 | проектно-изыскательские работы | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12000,00 | 0,00 | х |
| 9 | строительно-монтажные работы | 60000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60000,00 | 0,00 | х |
| 10 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в жилом районе «Ленинский», в том числе: | 212000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212000,00 | 0,00 |  |
| 11 | областной бюджет | 140000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140000,00 | 0,00 |  |
| 12 | местный бюджет, в том числе: | 72000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72000,00 | 0,00 |  |
| 13 | проектно-изыскательские работы | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12000,00 | 0,00 | 6 |
| 14 | строительно-монтажные работы | 60000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60000,00 | 0,00 | 7 |

Приложение № 14 к Программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению подпрограммы «Строительство объектов образовательных учреждений»

| № строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Номер целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | первый год планового периода 2025 г. | второй год планового периода 2026 г. | третий год планового периода 2027 г. | четвертый год планового периода 2028 г. | пятый год планового периода 2029 г. | шестой год планового периода 2030 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Всего по подпрограмме, в том числе: | 720000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195000,00 | 525000,00 | х |
| 2 | областной бюджет | 486500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119000,00 | 367500,00 | х |
| 3 | местный бюджет | 233500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76000,00 | 157500,00 | х |
| 4 | Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Всего по капитальным вложениям, в том числе: | 720000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195000,00 | 525000,00 | х |
| 6 | областной бюджет | 486500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119000,00 | 367500,00 | х |
| 7 | местный бюджет, в том числе: | 233500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76000,00 | 157500,00 | х |
| 8 | проектно-изыскательские работы | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25000,00 | 0,00 | х |
| 9 | строительно-монтажные работы | 208500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51000,00 | 157500,00 | х |
| 10 | Детский сад на 300 мест в микрорайоне III жилого района «Южный», в том числе: | 525000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185000,00 | 340000,00 |  |
| 11 | областной бюджет | 357000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119000,00 | 238000,00 |  |
| 12 | местный бюджет, в том числе: | 168000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66000,0 | 102000,00 |  |
| 13 | проектно-изыскательские работы | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 14 | строительно-монтажные работы | 153000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51000,00 | 102000,00 | 7 |
| 15 | Детский технопарк «Кванториум» в Синарском районе, в том числе: | 195000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 185000,00 |  |
| 16 | областной бюджет | 129500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129500,00 |  |
| 17 | местный бюджет, в том числе: | 65500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 55500,00 |  |
| 18 | проектно-изыскательские работы | 10000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 6 |
| 19 | строительно-монтажные работы | 55500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55500,00 | 7 |

Приложение № 15 к Программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению подпрограммы «Строительство объектов культуры»

| № строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Номер целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | первый год планового периода 2025 г. | второй год планового периода 2026 г. | третий год планового периода 2027 г. | четвертый год планового периода 2028 г. | пятый год планового периода 2029 г. | шестой год планового периода 2030 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Всего по подпрограмме, в том числе: | 890000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450000,00 | 440000,00 | х |
| 2 | областной бюджет | 616000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308000,00 | 308000,00 | х |
| 3 | местный бюджет | 274000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142000,00 | 132000,00 | х |
| 4 | Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Всего по капитальным вложениям, в том числе: | 890000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450000,00 | 440000,00 | х |
| 6 | областной бюджет | 616000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308000,00 | 308000,00 | х |
| 7 | местный бюджет, в том числе: | 274000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142000,00 | 132000,00 | х |
| 8 | проектно-изыскательские работы | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | х |
| 9 | строительно-монтажные работы | 264000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132000,00 | 132000,00 | х |
| 10 | Строительство (или приспособление первого этажа многоквартирного жилого дома) под здание Библиотечно-информационного центра для детей и юношества в жилом районе «Южный», в том числе: | 890000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450000,00 | 440000,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | областной бюджет | 616000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308000,00 | 308000,00 |  |
| 12 | местный бюджет, в том числе: | 274000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142000,00 | 132000,00 |  |
| 13 | проектно-изыскательские работы | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 6 |
| 14 | строительно-монтажные работы | 264000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132000,00 | 132000,00 | 7 |

Приложение № 16 к Программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению подпрограммы «Строительство и реконструкция объектов благоустройства»

| № строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Номер целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | первый год планового периода 2025 г. | второй год планового периода 2026 г. | третий год планового периода 2027 г. | четвертый год планового периода 2028 г. | пятый год планового периода 2029 г. | шестой год планового периода 2030 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Всего по подпрограмме, в том числе: | 35631,60 | 11821,90 | 13809,70 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 5000,00 | х |
| 2 | областной бюджет | 6825,00 | 1750,00 | 5075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 3 | местный бюджет | 28806,60 | 10071,90 | 8734,70 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 5000,00 | х |
| 4 | Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Всего по капитальным вложениям, в том числе: | 35631,60 | 11821,90 | 13809,70 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 5000,00 | х |
| 6 | областной бюджет | 6825,00 | 1750,00 | 5075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 7 | местный бюджет, в том числе: | 28806,60 | 10071,90 | 8734,70 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 5000,00 | х |
| 8 | проектно-изыскательские работы | 1253,90 | 683,90 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | строительно-монтажные работы | 27552,70 | 9388,00 | 8164,70 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 5000,00 | х |
| 10 | Реализация проектов инициативного бюджетирования, в том числе: | 35230,30 | 11420,60 | 13809,70 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 5000,00 |  |
| 11 | областной бюджет | 6825,00 | 1750,00 | 5075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12 | местный бюджет, в том числе: | 28405,30 | 9670,60 | 8734,70 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 5000,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | Сквер «Оленёнок», в том числе: | 5356,60 | 5356,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14 | областной бюджет | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | местный бюджет, в том числе: | 4506,60 | 4506,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 16 | проектно-изыскательские работы | 248,60 | 248,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 |
| 17 | строительно-монтажные работы | 4258,00 | 4258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 |
| 18 | Площадь Челябинская, 2 этап, в том числе: | 6034,00 | 6034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 19 | областной бюджет | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 20 | местный бюджет, в том числе: | 5134,00 | 5134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 21 | проектно-изыскательские работы | 34,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 |
| 22 | строительно-монтажные работы | 5100,00 | 5100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 |
| 23 | Площадь Челябинская, 1 этап, в том числе: | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 24 | местный бюджет, в том числе: | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 25 | строительно-монтажные работы | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 |
| 26 | Сквер радости, в том числе: | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 27 | местный бюджет, в том числе: | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 28 | строительно-монтажные работы | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 |
| 29 | Каменский сквер, в том числе: | 7512,30 | 0,00 | 7512,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 30 | областной бюджет | 2500,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 31 | местный бюджет, в том числе: | 5012,30 | 0,00 | 5012,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 32 | проектно-изыскательские работы | 285,00 | 0,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 |
| 33 | строительно-монтажные работы | 4727,30 | 0,00 | 4727,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 |
| 34 | Зелёная поляна в д. Монастырка, в том числе: | 3960,50 | 0,00 | 3960,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 35 | областной бюджет | 1700,00 | 0,00 | 1700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 36 | местный бюджет, в том числе: | 2260,50 | 0,00 | 2260,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 37 | проектно-изыскательские работы | 285,00 | 0,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 |
| 38 | строительно-монтажные работы | 1975,50 | 0,00 | 1975,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 |
| 39 | Счастливое детство посёлка Хозспособ, в том числе: | 1174,10 | 0,00 | 1174,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 40 | областной бюджет | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 41 | местный бюджет, в том числе: | 774,10 | 0,00 | 774,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 42 | строительно-монтажные работы | 774,10 | 0,00 | 774,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 |
| 43 | Спортивный комплекс «Возрождение», в том числе: | 1162,80 | 0,00 | 1162,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 44 | областной бюджет | 475,00 | 0,00 | 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 45 | местный бюджет, в том числе: | 687,80 | 0,00 | 687,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 46 | строительно-монтажные работы | 687,80 | 0,00 | 687,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 |
| 47 | Памятный Знак «Каменск-Уральский город трудовой доблести» обл. Свердловская, р-н Каменский, автомобильная дорога «Южный обход г. Каменск-Уральский» (кадастровый квартал 66:12:5221004), в том числе: | 29,60 | 29,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 |
| 48 | местный бюджет, в том числе: | 29,60 | 29,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 49 | проектно-изыскательские работы | 29,60 | 29,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 50 | Памятный Знак «Каменск-Уральский город трудовой доблести» обл. Свердловская, р-н Каменский, автомобильная дорога «Южный обход г. Каменск-Уральский» (кадастровый квартал 66:12:2413008), в том числе: | 29,70 | 29,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 |
| 51 | местный бюджет, в том числе: | 29,70 | 29,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 52 | проектно-изыскательские работы | 29,70 | 29,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 53 | Тротуар по ул. 4-й Пятилетки от ул. Кутузова до ул. Суворова, в том числе: | 342,00 | 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 |
| 54 | местный бюджет, в том числе: | 342,00 | 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 55 | проектно-изыскательские работы | 342,00 | 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Приложение № 17 к Программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению подпрограммы «Обеспечение деятельности органа местного самоуправления «Комитет по архитектуре и градостроительству Каменск-Уральского городского округа»

| № строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Номер целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | первый год планового периода 2025 г. | второй год планового периода 2026 г. | третий год планового периода 2027 г. | четвертый год планового периода 2028 г. | пятый год планового периода 2029 г. | шестой год планового периода 2030 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Всего по подпрограмме, в том числе: | 244207,00 | 36660,50 | 43608,20 | 42166,90 | 43771,40 | 39000,00 | 39000,00 | х |
| 2 | местный бюджет | 244207,00 | 36660,50 | 43608,20 | 42166,90 | 43771,40 | 39000,00 | 39000,00 | х |
| 3 | Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Всего по прочим нуждам, в том числе: | 244207,00 | 36660,50 | 43608,20 | 42166,90 | 43771,40 | 39000,00 | 39000,00 | х |
| 5 | местный бюджет | 244207,00 | 36660,50 | 43608,20 | 42166,90 | 43771,40 | 39000,00 | 39000,00 | х |
| 6 | Обеспечение деятельности органа местного самоуправления «Комитет по архитектуре и градостроительству Каменск-Уральского городского округа», в том числе: | 244207,00 | 36660,50 | 43608,20 | 42166,90 | 43771,40 | 39000,00 | 39000,00 | х |
| 7 | местный бюджет | 244207,00 | 36660,50 | 43608,20 | 42166,90 | 43771,40 | 39000,00 | 39000,00 | х |

Приложение № 18 к Программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению подпрограммы «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»

| № строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Номер целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | первый год планового периода 2025 г. | второй год планового периода 2026 г. | третий год планового периода 2027 г. | четвертый год планового периода 2028 г. | пятый год планового периода 2029 г. | шестой год планового периода 2030 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Всего по подпрограмме, в том числе: | 256144,30 | 38866,60 | 41479,00 | 43771,90 | 45456,20 | 42582,70 | 43987,90 | х |
| 2 | местный бюджет | 256144,30 | 38866,60 | 41479,00 | 43771,90 | 45456,20 | 42582,70 | 43987,90 | х |
| 3 | Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Всего по прочим нуждам, в том числе: | 256144,30 | 38866,60 | 41479,00 | 43771,90 | 45456,20 | 42582,70 | 43987,90 | х |
| 5 | местный бюджет | 256144,30 | 38866,60 | 41479,00 | 43771,90 | 45456,20 | 42582,70 | 43987,90 | х |
| 6 | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства», в том числе: | 256144,30 | 38866,60 | 41479,00 | 43771,90 | 45456,20 | 42582,70 | 43987,90 | х |
| 7 | местный бюджет | 256144,30 | 38866,60 | 41479,00 | 43771,90 | 45456,20 | 42582,70 | 43987,90 | х |

Приложение № 19 к Программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению подпрограммы «Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства»

| № строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Номер целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | первый год планового периода 2025 г. | второй год планового периода 2026 г. | третий год планового периода 2027 г. | четвертый год планового периода 2028 г. | пятый год планового периода 2029 г. | шестой год планового периода 2030 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Всего по подпрограмме, в том числе: | 19658,80 | 358,90 | 3365,20 | 3131,40 | 2803,30 | 5000,00 | 5000,00 | х |
| 2 | местный бюджет | 19658,80 | 358,90 | 3365,20 | 3131,40 | 2803,30 | 5000,00 | 5000,00 | х |
| 3 | Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Всего по прочим нуждам, в том числе: | 19658,80 | 358,90 | 3365,20 | 3131,40 | 2803,30 | 5000,00 | 5000,00 | х |
| 5 | местный бюджет | 19658,80 | 358,90 | 3365,20 | 3131,40 | 2803,30 | 5000,00 | 5000,00 | х |
| 6 | Разработка Генерального плана Каменск-Уральского городского округа, в том числе: | 3165,20 | 0,00 | 3165,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 7 | местный бюджет | 3165,20 | 0,00 | 3165,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | Подготовка документации по планировке территории, в том числе: | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 2 |
| 9 | местный бюджет | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |  |
| 10 | Создание планово -картографического материала М 1:500, в том числе: | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 2 |
| 11 | местный бюджет | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12 | Формирование земельных участков под размещение объектов, в том числе: | 1133,90 | 133,90 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 3 |
| 13 | местный бюджет | 1133,90 | 133,90 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |  |
| 14 | Комплексные кадастровые работы, в том числе: | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 |  |
| 15 | местный бюджет | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 |  |
| 16 | Сопровождение и техническая поддержка установленного программного продукта «ГрадИнфо», в том числе: | 10934,70 | 0,00 | 0,00 | 2631,40 | 2303,30 | 3000,00 | 3000,00 | 4, 5 |
| 17 | местный бюджет | 10934,70 | 0,00 | 0,00 | 2631,40 | 2303,30 | 3000,00 | 3000,00 |  |
| 18 | Актуализация местных нормативов градостроительного проектирования Каменск-Уральского городского округа, в том числе: | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 19 | местный бюджет | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 20 | Проект прохождения границы Каменск-Уральского городского округа, в том числе: | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 21 | местный бюджет | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Приложение № 20 к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитального строительства для капитальных вложений

муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Каменск-Уральского городского округа на 2025-2030 годы»

| № строки | Наименование объекта капитального строительства/ Источники расходов на финансирование объекта капитального строительства | Адрес объекта капитального строительства | Сметная стоимость объекта, тыс. рублей |  | Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации) |  | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документа ции) | В ценах соответ ствующих лет реализации проекта | Начало | Ввод (завер шение) | Всего | первый год планового периода 2025 г. | второй год планового периода 2026 г. | третий год планового периода 2027 г. | четвертый год планового периода 2028 г. | пятый год планового периода 2029 г. | шестой год планового периода 2030 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Строительство второго подающего водовода от водозаборных сооружений на Нижне-Сысертском водохранилище (2 этап) | Территории Белоярского и Сысертского городских округов | 2740698,16 |  | 2020 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 618928,80 | 617828,80 | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | областной бюджет |  |  |  |  |  | 443616,90 | 443616,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | местный бюджет, в том числе: |  |  |  |  |  | 175311,90 | 174211,90 | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  | 175311,90 | 174211,90 | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |